| Nolikums. Būvdarbi Identifikācijas Nr. DND 2011/15 | APSTIPRINĀTS: Iepirkuma komisijas 2011.gada 30.maija sēdē |
| --- | --- |

IEPIRKUMA

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu)

„DAUGAVPILS NOVADA TABORES PAGASTA STADIONA UN SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA (2.KĀRTĀS)”

(Identifikācijas Nr. DND/2011/15)

NOLIKUMS

1.KĀRTA

Daugavpilī

2011.gadā

1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

1.1. Pasūtītājs: Daugavpils novada domes vārdā - Tabores pagasta pārvalde, Reģ. Nr. 90000073573, pasta adrese: Oktobra iela 2a, Tabores ciems, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV–5461, tālr./faksa Nr. 65471219, e-pasts: parvalde@tabore.lv

1.2. Pasūtītāja kontaktpersonas:

1.2.1. Tabores pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Jānis Stankevičs janis.stankevics@tabore.lv vai Tabores pagasta pārvaldes vadītāja Vija Seļicka, e-pasts: vija.selicka@tabore.lv, tālr. 29338225, tālr./fakss: 65471219)

2. Pretendents:

2.1. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem.

2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz viesiem personu apvienības dalībniekiem.

2.4. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

3. Pieeja iepirkuma dokumentiem, to izsniegšana un papildu informācijas sniegšana.

3.1. Iepirkuma dokumenti ir brīvi pieejami internetā pasūtītāja mājas lapā  www.dnd.lv

Ieinteresētājs piegādātājs ar iepirkuma dokumentiem darba dienās var iepazīties Tabores pagasta pārvaldē, Tabores c., Tabores pagastā, Daugavpils novadā, iepriekš pieteicoties 1.2. punkta minētajai  kontaktpersonai.

3.2. Ja ieinteresētājs piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām  prasībām attiecībā un iedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu,  pretendentu atlasi vai par līguma projektu,  pasūtītājs to sniedz trīs darbu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus šo informāciju, noradot arī uzdoto jautājumu, publicē mājas lapā internetā: www.dnd.lv

4. Saziņa

4.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, nosūta arī pa pastu.

4.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

4.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

4.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz  Pasūtītāja pasta adresi: Tabores pagasta pārvalde, Oktobra ielā 2a, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV – 5461 , un uz kontaktpersonu faksa numuru: 65471219.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa faksu uz ieinteresētā piegādātāja faksa numuru, kā arī pasta adresi, ko ieinteresētais piegādātājs, norādījis  sava pieprasījuma.

5. Informācija par iepirkuma priekšmetu

5.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir „Daugavpils novada Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās) 1.kārta”, EZF  finansētā  projekta "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A1 un A2 pielikums) un Līguma projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi)

CPV kods – 45212220-4

5.2.Iepirkuma līguma izpildes vieta.

Daugavpils novada Tabores pagastā.

5.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš – līdz 01.11.2011.

5.4. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

Būvobjekta apskate ir brīvi pieejama Tabores pagastā, Daugavpils novadā. Iepriekš pieteicoties kontaktpersonai: Vija Seļickai ( vija.selicka@tabore.lv, tālr. 29338225)

6. Piedāvājums

6.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība.

6.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 13.jūnijā, plkst. 10.00 Tabores pagasta pārvaldē, Oktobra iela 2a, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV – 5461, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

6.1.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš

6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

6.2.3. Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

7. Piedāvājuma noformējums

7.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma 1.kārta (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma 1.kārta (viens oriģināls un divas kopijas), tāmes jāiesniedz arī  Excel formātā CD – 1 eksemplārs.

7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

7.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

7.4. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

7.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

7.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona,

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a”  apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a”  apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

7.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) un adresi,

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam saskaņā ar publisko iepirkuma likuma 8.¹panta prasībām ”Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija” (Identifikācijas Nr. DND 2011/10). Neatvērt līdz 2011.gada 23.maijam plkst.10.00”.

7.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi „Piedāvājums iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.¹panta prasībām Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija” (Identifikācijas Nr. DND 2011/10).

7.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

9. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

„9.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu (51).punktu Pasūtītājs izslēdz  pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek  konstatēti šā panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētos apstākļus.

9.2.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem

- personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās).

10. Pretendenta kvalifikācijas prasības

10.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

10.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

10.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām izpildīt Tehniskajā specifikācijā (A1 un A2 pielikums) norādītos Būvdarbus, atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām.

10.1.3. Pretendents ir tiesīgs veikt komercdarbību Tehniskajā specifikācijā (A1 un A2 pielikumi) norādīto Būvdarbu izpildes jomās:

- ēku būvdarbu vadīšanā vai ceļu būvdarbu vadīšanā.

Sertificētam speciālistam jābūt ierakstītam Būvkomersantu reģistrā „Reģistrācijas informācija par komersantu” sarakstā „Par būvniecība atbildīgās personas”, atbilstoši Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu (28.06.2005 MK noteikumi Nr.453) prasībām.

10.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

10.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

10.2.2. Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2008., 2009., 2010.) vismaz divas reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu.

10.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

10.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis, (objekts nodots ekspluatācijā ne agrāk kā 5 (pieci) gadi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) un par ko ir saņemta pozitīva (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksme, vismaz trīs būvdarbu līgumus, kuru ietvaros veikti iepirkumam līdzvērtīgo sporta laukumu (pēc darbu veidiem un apjomiem) rekonstrukcijas un labiekārtošanas darbi.

10.3.2. Pretendenta sertificēts būvdarbu vadītājs, kurš apņemas veikt iepirkuma līguma būvdarbu vadīšanu  pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis būvdarbus:

a. vismaz divus līdzīgos šim iepirkumam sporta laukumu rekonstrukcijas vai būvniecības objektus, pēc platības un darbu veidiem ;

b. vismaz divos sporta laukumu objektos, kas naudas izteiksmē nav mazāki par pretendenta piedāvāto līguma cenu ;

10.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi saimnieciskas, finansiālās, tehniskas un profesionālas spējās nolikuma prasībām atbilstības nodrošināšanai, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu, vienošanos vai sadarbības līgumu par sadarbību iepirkuma līguma izpildei un par attiecīgo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

10.5. Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70 procentus no līguma būvdarbu apjomā. Pretendentam jānorāda kādās līguma daļas tiek nodoti apakšuzņēmējiem, ka arī apakšuzņēmēju apliecinājumi vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildei.

11.Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt „ Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcijas (2.kārtās)” 1. kārtas darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (C1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

11.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sabiedrības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienību nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanas mērķis, atbildības sadalījumu, lēmumu pieņemšanas kārtību un apliecinājumu, ka puses, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums slēgt līgumu,  apņemas  izveidot  personālsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

11.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā:

11.3.1.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu, pretendents iesniedzot piedāvājumu pievieno apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

11.3.2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā pretendentam, kuram piešķiramas tiesības slēgt līgumu un tā norādītajām personām, uz kuru iespējām tas balstās jāiesniedz izziņu, ko izsniegusi Valsts ieņēmumu dienesta vai cita nodokļu administrācijas iestādes Latvijas vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestādes citā valstī, kur pretendents  reģistrēts, un, kura apliecina, ka  pretendentam   nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā  pārsniedz 100 latus. Pretendentam jāiesniedz šos dokumentus 10 darbdienu laikā un šos dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīsts, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šajā punkta minētu  izziņu pretendents var iesniegt arī kopā ar  piedāvājuma kvalifikācijas  dokumentiem.

11.3.3. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai, visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un apakšuzņēmējiem.

11.3.4. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 11.3.2. un 11.3.3. punkta minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.”

11.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:

11.4.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

11.4.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

11.4.3. Līguma izpildē piesaistīto sertificēto speciālistu (atbilstoši 10.1.3. punktam) sertifikātu kopijas.

11.4.4. Izraksts no pretendenta finanšu pārskata par 2010.gadu – peļņas un zaudējumu aprēķins, bilance, zvērināta revidenta atzinums.

11.4.5. Pretendenta izdruku no Būvkomersanta reģistrā ar datiem par pretendenta gada vidējo apgrozījumu būvniecībā bez apakšuzņēmējiem atbilstoši nolikuma 10.2.2.punkta prasībām;

11.4.6. Pretendenta pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši nolikuma 10.3.1. punkta prasībām (veikto būvdarbu saraksta veidni sk. C2 pielikumā).

11.4.7. Pasūtītāju atsauksmes atbilstoši nolikuma 10.3.1. punkta prasībām.

11.4.8. Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums atbilstoši veidnei (C3 pielikums).

11.4.9.  Ja pretendents līguma Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (C5 pielikums),

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (C5 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums,

- apakšuzņēmēja apliecinājums, ka uz apakšuzņēmēju  neattiecas Publisko iepirkumu likuma likuma 8.¹panta.,  (51) punkta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi.

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

12.Tehniskais piedāvājums

12.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (A1 un A2 pielikumi) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām, iepirkuma Nolikumā un Līguma projektā (B pielikums) izvirzītām prasībām.

12.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām” (sk. C6 pielikumā).

13. Finanšu piedāvājums

13.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (A1 un A2 pielikumi) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām, iepirkuma Nolikumā un Līguma projektā (B pielikums) izvirzītām prasībām, ka arīvisu risku izmaksām, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus līguma darbības laikā.

13.2. Finanšu piedāvājumā iekļauj:

- Pretendenta finanšu piedāvājums (C7 pielikums).

- Lokālās tāmes atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumam Nr.5;

- Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem atbilstoši  LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumam Nr.6

13.3. Finanšu piedāvājuma b. un c. apakšpunkta tāmes jāiesniedz arī Excel formātā uz CD.

13.4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). Atsevišķi norādot, ka tas ir 1.kārtas būvdarbu izmaksas ar PVN un bez PVN. Finanšu piedāvājuma tāmes paraksta tas sastādītājs – sertificētājs speciālists un pretendenta pilnvarota persona.

14. Piedāvājuma noraidīšana

14.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

14.1.1. pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

14.1.3. pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem,

14.1.4. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

14.1.5. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā (A1 un A2 pielikumā) noteiktajām prasībām,

14.1.6. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,

14.1.7. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, vai pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

14.1.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

15. Piedāvājumu vērtēšana

15.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tika pārbaudīts vai piedāvājumu nav aritmētisku kļūdu. Komisija izlabo konstatētas kļūdas un paziņo pretendentam, kura piedāvājuma pieļautas kļūdas, par kļūdu labojumu. Vērtējot  piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

15.2. Publisko iepirkumu  likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā, iepirkuma komisija pārbaude vai piedāvājums  nav nepamatoti lēts.

15.3. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

15.4. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

16. Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude

Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām vai pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents, tā apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilst nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta, (51) punkta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu nosacījumiem.

17. Pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu:

Pasūtītājs 3 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu.

18. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs: Maļinovas pagasta pārvalde pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (B pielikums).

19. Pielikumi

| A pielikums: Tehniskā specifikācija: | A1 pielikums „Tehniskais projekts” - Tabores pagasta pārvaldes ēkā – vadītājas kabinetā, ir pieejams iepriekš pasūtot – tiks nosūtīts pa pastu vai faksu, vai arī klātesot var saņemt kopijas. |
| --- | --- |
|  | A2 pielikums „Būvdarbu apjumu saraksti” - atrodams Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv , sadaļā Iepirkumi |
| B pielikums: „Iepirkuma līguma projekts” ar līguma izpildes nodrošinājuma veidni |
| C pielikums: Piedāvājuma sagatavošanas veidnes | C1 pielikums „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūra” |
|  | C2 pielikums „Veikto būvdarbu saraksts” |
|  | C3 pielikums „Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums” |
|  | C4 pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts” |
|  | C5 pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums” |
|  | C6 pielikums „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” |
|  | C7 pielikums „Finansu piedāvājuma veidne” |
| D pielikums: Ieinteresēta piegādātāja kontaktinformācija |

A pielikums „Tehniskas specifikācijas”

A1 pielikums „Tehniskais projekts” - atrodams Tabores pagasta pārvaldē

A2 pielikums „Būvdarbu apjomu saraksts” atrodams Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv sadaļā Iepirkumi

B pielikums: „Iepirkuma līguma projekts”

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. _____/_____

| Daugavpils novada Tabores pagastā | 2011.gada ____________________ |
| --- | --- |

Daugavpils novada dome, Reģistrācijas Nr. LV90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV – 5401 ,kuras vārdā pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" un Daugavpils novada domes 20__.gada ___._________ sēdes lēmumu Nr. ___ ( protokols Nr.___, ___.& ) rīkojas Tabores pagasta pārvaldes vadītāja Vija Seļicka, (turpmāk saukts “Pasūtītājs”), no vienas puses, un

_____________________________________________ (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu par „Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās) 1.kārta" darbu veikšanu (projekta Nr. ________________) identifikācijas Nr. DND 2011/1011-10/35D), (turpmāk līguma tekstā – iepirkums ) rezultātiem, noslēdz šādu būvniecības līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

1.TERMINI

- Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, Līgumā ir lietoti šādā nozīmē:

- Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija, kurš apzīmēts Projekta dokumentācijā, turpmāk šī līguma tekstā – Objekts);

- Darbs – visi būvdarbi, kas jāveic Izpildītājam, lai saskaņā ar apstiprināto Projekta dokumentāciju uzceltu, rekonstruētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Darbā arī ietilpst darbi, kas nav minēti Projekta dokumentācijā vai Līguma pielikumos, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai izpildītu Projekta dokumentācijā minēto un lai nodrošinātu Būves normālu funkcionēšanu bez papildus darbu veikšanas, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās Būves funkcionālo nozīmi. Darbā ietilpst materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, iebūve testēšana, ieregulēšana un palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.

- Līgums – šis līgums un visi tā pielikumi.

- Projekta dokumentācija – SIA „SKA projekts” izstrādātājs Tehniskais projekts (Nr.____) un Darbu apjomi.

    - LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt šādu Darbu: „Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās) 1.kārta" darbu veikšana saskaņā ar šo līgumu un šī līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk tekstā – „Darbs”).

- Šim Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

- Izpildītāja iesniegtā 1.kārtas finanšu piedāvājuma kopijas,

- Izpildītāja 1.kārtas tehniskā piedāvājuma kopijas.

2.4. Par līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms arī SIA „SKA projekts” izstrādātais tehniskais projekts Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcijas darbu veikšana 2.kārtās. Ja rodas nepieciešamība veikt tādus darbus, kurus sevī neietver šajā līgumā noteiktais Darbs, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Līgums tiek īstenots Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

- VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

  - Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.

  - Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.

  - Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

- IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

- Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu un nodotu Objektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu.

- Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, gada laikus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Darba izpildi – Līgumu summu. Tāpēc Līguma summu un Darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie Darba izpildes apstākļi.

- Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

- Izpildītājs apliecina, ka Darbu nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem,  kuri norādīti piedāvājumā iepirkumam un ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.

- LĪGUMA TERMIŅŠ

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

- Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītāja pārstāvim visus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 5.2. punktā dokumentu saņemšanas nodot Izpildītājam būvatļauju, tehniskā projekta dokumentāciju  un būvlaukumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

- Izpildītājs apņemas uzsākt Darbu 1.kārtu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienas pēc būvatļaujas nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu, un veikt Darbu 1.kārtu saskaņā ar iesniegto kalendāro grafiku un šī Līguma punktā 5.5. minēto termiņu.

- Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma minēto darbu 1.kārtu līdz 2011.gada 01.novembrim. Izpildītājs veic Darbu saskaņā ar pievienoto kalendāro grafiku. Pēc Darba pabeigšanas nododot Objektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

- Šī Līguma 5.5.punktā noteiktajā Darba izpildes termiņā ir iekļauta arī iespējamu atsevišķu darbu pārtraukums nepiemērotu laiku apstākļu dēļ, kā arī ziemas periods, kad Darba veikšana būs apgrūtināta.

- Ja ir paredzams, ka Darba izpildes aizkavēšanās vai pārtraukšana radīs sekas Līguma izpildei, tad Izpildītājam par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja viņš neveic šo paziņojumu, tad viņam jāatlīdzina Pasūtītājam radušies zaudējumi.

- Jebkurā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izpildīt Darbu Līgumā noteiktos termiņos. Ja Darbs tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājam ir jākompensē Pasūtītājam radītie zaudējumi.

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A. Līguma summa

  - Izpildītājam maksājamā līguma summa par 1.kārtas paveiktajiem darbiem ir LVL ___________ (summa vārdiem) un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem), kopā LVL ____________ (summa vārdiem).

6.2. Līguma summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (Tehniskais projekts un Būvdarbu apjomu saraksts) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām, šī Līguma izvirzītam prasībām, ka arī ietver visu  risku izmaksas, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Pasūtītāju parakstītiem darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt līgumsummu, ja Izpildītājs Darba gaitā nav novērsis konstatētās kvalitātes neatbilstības.

  - Izpildītājs ikmēneša (starpmaksājuma) Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10. (desmitais) datums ir brīvdiena.

- Maksājumu kārtība

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu ____ % (_________ procenti) apmērā no Līguma summas, t.sk. PVN 22% apmērā. (avansa apmērs un samaksās kartība  tiks saskaņots līguma slēgšanas procesā).

  - Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusējas ikmēneša Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, proporcionāli atņemot avansa maksājuma summu. Maksājumos tiek ietverts PVN.

  - Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs.

  - Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitīšanas diena.

C. Izmaksu izmaiņas

  - Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas informētības, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā.

  - Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu.

D. Norēķini

  - Saskaņā ar šo līgumu avansa maksājums  ___ % (vai________ LVL) apmērā  no līguma summas tiek veikts bezskaidras naudas norēķinu veidā  ____ (_________) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas. Maksājumā tiek ietverts PVN.

  - Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu. Ikmēneša norēķini tiek veikti proporcionāli atņemot  avansa summu un pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem Ja darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

  - Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

  - Pēc Darba izpildes un Objekta nodošanas Pasūtītājam un Līguma 8.3.punktā minētā dokumenta iesniegšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas veic galīgo norēķinu ar Izpildītāju. Galīga maksājuma summa nevar būt mazāka par  10 % (desmit procenti) no Līguma summas.

- Rēķini

  - Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam.

  - Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda:

    - Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada dome, adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401

    - teksts: "Daugavpils novada Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās) 1.kārtas darbu veikšana" projekta Nr. (tiks paziņots);

    - šī Līguma numurs;

    - rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.nodaļas 8.panta 51 daļas prasībām;

    - vai tas ir avansa ikmēneša rēķins vai gala rēķins;

    - Darba pieņemšanas – nodošanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

  - Kopā ar ikmēneša maksājumu rēķiniem un gala rēķinu jāiesniedz izpildītā Darba pieņemšanas – nodošanas akti. Šos aktus iesniedz gan rakstiskā formā, gan elektroniski Pasūtītāja pārstāvim un būvuzraugam.

  - Katrā izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda:

    - Pasūtītāja nosaukums, reģ.nr., adrese

    - Izpildītāja nosaukums, reģ.nr.,adrese

    - teksts: "Daugavpils novada Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās) 1.kārtas darbu veikšana" projekta Nr. (tiks paziņots);

    - šī Līguma numurs;

    - atskaites periods;

    - Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Tehniskā projekta rasējumiem, darbu apjomiem un/vai kopīgām pārbaudēm.

  - Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Objektā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā Objektā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.

  - Par pilnīgi pabeigta Darba daļu Izpildītājam jāiesniedz galīgie daudzumu aprēķini, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

- SAPULCES

- Pēc vienas no Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi.

- Sapulces vada Pasūtītāja pārstāvis un protokolē Izpildītāja pārstāvis. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs un pārējās personas, kas piedalījās sapulcē. Jebkurš no sapulces dalībniekiem, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

- Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos jautājumus, priekšlikumus, viedokli.

- Protokoli tiek sastādīti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie būvuzrauga un viens pie autoruzrauga.

- Līguma saistību izpildes nodrošinājumi un apdrošināšana

8.1. Līguma priekšmeta jeb darbu izpildes nodrošinājums:

8.1.1. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Līguma priekšmeta jeb darbu izpildes nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību izmaksāt atlīdzību Pasūtītājam, ja Izpildītājs Līgumā paredzētos darbus nav veicis vai ir veicis nepilnā apjomā.  (Līguma izpildes garantijas veidne pielikta līguma projektam – saturs nebūtiski  var mainīties līguma noslēgšanas laika)

8.1.2. Līguma priekšmeta jeb darbu izpildes nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas un jābūt spēkā līdz galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

8.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.

8.3. Profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana.

8.3.1. Izpildītājam, pirms Līgumā noteiktā Darba uzsākšanas par saviem līdzekļiem jāveic savas profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un apdrošināšana pret ar Līguma izpildi saistītiem materiāliem zaudējumiem un bojājumiem līdz Līgumā noteiktā Darba izpildes beigām, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzību, kādi var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai to seku rezultātā Darba izpildes laikā. Apdrošināšanā jāiekļauj arī visi apakšuzņēmēji.

8.3.2. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ir jāsastāda uz visu Darba izpildes laiku.

8.3.3. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas LVL ___________ (summa vārdiem) apmērā.

8.3.4. Būvniecības visu risku materiālā apdrošināšana Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam.

8.3.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

  - OBJEKTS

- Reklāma

  - Reklāma būvlaukumā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Uzsākot būvniecību un visu būvniecības laiku Izpildītājam Objektā jānodrošina Pasūtītāja izgatavotā informatīvā stenda un plāksnes uzstādīšana un izvietošana, saskaņā ar Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši 2007.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.441 „Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība” un 2009.gada vadlīnijām „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”.

- Objekta  komunikācijas

- Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai būvobjekta  robežās ir Izpildītāja pienākums.

- Izpildītājs komunikāciju lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

- Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

- Izpildītājam Objekts visu būvniecības laiku jānorobežo ar vieglas konstrukcijas pagaidu žogu, ja tas atbilstoši veicamā Darba specifikai un tehniski ir iespējams.

C. Drošība un kārtība Objektā

9.7.  Visā Darba laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājs ir atbildīgs par būvdarbu organizēšanu būvlaukumā, atbilstoši būvdarbu veikšanas projektam, darba aizsardzības plānam un būvnormatīvos noteiktajai darbu veikšanas secībai.

  - Visā Darba laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie Darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Objektā, t.sk. laikā, kad būvdarbi netiek veikti.

  - Visā Darba laikā Izpildītājām jānodrošina tīrību būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā,   Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī jānodrošina to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.10.  Objekta apsardzei nepieciešamos pasākumus jāveic visu būvniecības laiku arī tad, kad Darbs netiek veikts. Izpildītājam pašam vai, izmantojot cita pakalpojumus, jāveic visi viņam pakļautie pasākumi, lai Objektā nodrošinātu apsardzi un ugunsdrošības prasības.

9.11. Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, darba iekārtas, darba drēbes u.c., iekārtojuma vērtības, piegādes un izpildīšanas darbus, arī laikā, kad Darbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

  - Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Objektā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbu.

  - Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām šo pasākumu neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehniskas neievērošanas gadījumā.

D. Izpildītāja pienākumi Objektā

9.14. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai.

9.15. Nododot Objektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvlaukums ir pilnībā attīrīts no būvniecības rezultāta radītājiem atkritumiem.

- BŪVDARBI

- Preces un materiāli

- Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

10.2. Tehniskajā projektā uzrādītos materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, saskaņojot to ar autoruzraugu un pasūtītāju, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, attiecīgi tos norādot materiālu nosaukumu pozīcijās. Izvēloties būvdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus analogus, jāparedz tikai tādu celtniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā spēkā esošiem standartiem.

B.	Darba sagatavošana

10.3. Izpildītājam 5 (piecu)  darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtījām:

- Būvdarbu vadītāja saistību raksts,

- Rīkojumu par būvniecības atbildīgo personu nozīmēšanu,

- Būvdarbu žurnālu,

- Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise,

- Līgums par būvgružu savākšanu,

- Citus dokumentus, kas nepieciešami būvatļaujas saņemšanai.

10.4.Pasūtītājs izsniegt Izpildītājam būvatļauju 5 (piecu) darba dienu pēc 10.3. punkta dokumentu saņemšanas.

10.5. Izpildītājs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam apstiprināšanai  izstrādāto Darba veikšanas projektu atbilstoši MK noteikumi „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.punkta prasībām.

10.6. Darbs jāveic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu Darba veikšanas projektu, ko saskaņojis Pasūtītāja projekta vadītājs.

10.7. Pēc Darbu veikšanas projekta apstiprināšanas un saskaņošanas, tā kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

C.	Ziņojums

10.8. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums. Ziņojumā skaidri un precīzi jābūt parādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā. Ziņojumā jāietver:

- informācija par esošo situāciju objektā, tuvākajā nākotnē plānoto un iepriekš noteikto darbu izpildi,

- ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas,

- informācija par iespējamajām izmaiņām darba programmā,

- Darba izpildes kalendārais laika un izmaksu grafiks, kurā parādās darbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi lai darbus paveiktu laikā.

10.9. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim.

- Darba vadība un uzraudzība

10.10. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi.  Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai. Pasūtītājā pārstāvis ___________________________ (vārds, uzvārds, tālr., fakss, e-pasta adrese).

10.11. Pasūtītājs būvuzraudzībai Būvobjektā nodrošina būvuzraugu, kas veic būvuzraudzību atbilstoši 2004.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi” un Būvuzraudzības līgumam. Būvuzraugs ________________________________ (vārds, uzvārds, sert.Nr. ________, tālr., fakss, e-pasta adrese).

10.12. Pasūtītājs  nodrošina Būvobjekta autoruzraudzību, kas veic autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”,   un  pakalpojumu līgumam par autoruzraudzību. Autoruzraugs _______________________________ (nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālr., fakss, e-pasta adrese).

10.13. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz būvniecības darbu beigām Izpildītāja pārstāvi, atbildīgo personu – sertificētu būvdarbu vadītāju. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

Būvdarbu vadītājs __________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, sert.Nr., tālr., fakss, e-pasta adrese),

Būvdarbu vadītāja palīgs ______________________________________________________________

(vārds, uzvārds, sert.Nr., tālr., fakss, e-pasta adrese).

10.15. Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem sertificētiem speciālistiem, un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

10.16. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem iepirkuma rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā, pretendentam jānodrošina nepārtraukta sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā.

10.17. Izpildītājam  ir jākoordinē veicamais Darbs.

- Darba izpildes termiņi

10.18. Visi Darba termiņi ir noteikti Līguma V daļā un Darba izpildes laika grafikā.

10.19. Izpildītāja pienākums ir sākt Darbu Līgumā noteiktajā termiņā.

10.20. Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par viesiem apstākļiem, kas var kavēt Darba izpildes termiņu.

10.21. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes laika grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

- Darba izpildes dokumentācija

10.22. Izpildītājam būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darba izpildē un norēķinos.

10.23. Ja nepieciešams, Izpildītājs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi),saskaņo tos ar projekta autoru un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim.

10.24. Izpildes pamatā drīkst būt dokumentācija, kuru Pasūtītāja pārstāvis atzīmējis kā nodotu izpildei. Pasūtītāja pārstāvja akcepts neierobežo Izpildītāja atbildību un garantijas. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir veicamas tikai ar Pasūtītāja rakstisku akceptu un dokumentējamas Pušu pārstāvjiem tās parakstot.

- Apakšuzņēmēji

10.25. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju iepirkumā, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis pasūtītāju drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.26. Pirms piekrišanas izteikšanas apakšuzņēmēja maiņai Pasūtītājs, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta., (51) punkta piektās daļas 1. un 2.punktā minētos apstākļus, papildus pārliecinās par iesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta., (51) punkta piektās prasībām un apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas šīm prasībām neatbilst.

10.27. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai, kā arī viņi ir izpildījuši likumos noteiktos pienākumus par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

10.28. Apakšuzņēmēju maiņas gadījumā, pirms nodomātās Darba daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, Izpildītājam rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam Darba veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.  Jebkurā gadījumā, kad Izpildītājs Darba veikšanai piesaista apakšuzņēmēju, tad vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.

10.29. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk.

10.30. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par pamatotu apakšuzņēmēja nomaiņu.

- Kvalitātes un pārbaudes

10.31. Darba kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti.

10.32. Visas, izņemot šī Līguma 10.36. punktā minētās, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

10.33. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.34. Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darba un materiālu kvalitātes pārbaudes.

10.35. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu līguma Darba izpildes termiņa pagarināšanai.

10.36. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes.

10.37. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi, kvalitāti un finanšu izlietošanu. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

- DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

- Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

- Izpildītāja pienākums ir sagatavot Objektu nodošanai ekspluatācijā, iegūt visus nepieciešamos atzinumus Objekta nodošanai ekspluatācijā atbilstoši projekta dokumentācijai un iesniegt tos Pasūtītāja pārstāvim.

- Izpildītājam, pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamie dokumenti, izsniegtās Darba izpildes atļaujas, atzinumi, pieņemšanas apliecības, slēpto darbu akti, materiālu kvalitāti apliecinošie dokumenti, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, pases, ražotāju izsniegtie dokumenti, inventarizācijas lieta un tml.

- Izpildītājam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā.

- Līdz Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu.

- Pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un visu normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā, saņemšanas no Izpildītāja, Pasūtītāja projektu vadītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā pasūtītāja pārstāvim.

- Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad ir saņemts  Būvvaldes apstiprināts akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 13.04.2004.izdotiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā".

- GARANTIJAS

- Izpildītājs garantē veiktā Darba un materiālu kvalitāti 2 (divu) gadu pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas  Būvvaldē.

- Gadījumos, kad ražotājs materiāliem dod īsāku garantijas termiņu, Izpildītājam pret Pasūtītāju jānodrošina 12.1.punktā minētais pilnais garantijas termiņš.

- Garantijas laiks stājas spēkā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas  Būvvaldē.

- Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš.

- Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas termiņu nosaka Pasūtītājs. Defektu novēršanas termiņam jābūt pamatotam.

- Ja Puses nevar vienoties par defekta esamību, tad tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

- Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un būvdarbu izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

- PUŠU ATBILDĪBA

- Līgumsodi

- Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.5. punktā noteikto Darba izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini starp Izpildītāju un Maksātāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

- Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Ziņojumu noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi) apmērā par katru gadījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neievēro līguma 10.26, 10.27 punktos noteikto procedūru, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur līgumsodu LVL 1000,00 (viens tūkstotis latu  00 santīmu) apmērā par katru gadījumu. Tālākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

13.5. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

  - Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

  - Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

- Zaudējumi

- Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

- Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

- Bojājumu un bojāejas risks

- Izpildītājam pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Objektā izbūvēto komunikāciju, konstrukciju drošību. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Darbu bez draudiem, ka komunikācijās un konstrukcijās varētu rasties bojājumi un/vai defekti Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas būves daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.

- Defekti

- Par garantijas laikā konstatētajiem defektiem tiek sastādīts abu Pušu parakstīts defekta akts. Izpildītājs defektus novērš saskaņā ar līguma 12. nodaļas nosacījumiem.

- Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

- Ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem, Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam.

- Autoruzraudzība un būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par izpildītā Darba kvalitāti, atbilstību projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

- Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

- ja Izpildītājs atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

- ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti neievēro tehnisko dokumentāciju un tā izmaiņu prasības, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbu veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences, darba atļaujas, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

- ja Izpildītājs kavē Līguma 5.2.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) darba dienas;

- ja Izpildītājs kavē Līguma 5.4.punktā noteikto darbu uzsākšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) darba dienas;

- ja izpildītājs kavē Līguma 8.2., vai 8.3. apakšpunktos noteikto dokumentu iesniegšanas termiņus vairāk kā 10 (desmit) dienas;

- ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus.

- Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 14.1.punktu, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas.

- Puses vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas.

- Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 14.3.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā mēneša termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatojas ar ikmēneša izpildītā Darba aktiem un līgumsodiem.

- Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Izpildītājam visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad Izpildītājam ir pienākums veikt Līgumā paredzēto Darbu, pagarinot Objekta nodošanas termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta Darba izpilde.

- Puses vienojas, ka Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt līguma izpildi uz laiku, par to vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai līguma izpilde tiktu atsākta.

- Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā Darba daļa ir mazāka par saņemto avansu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto darbu apjomu.

- KONFIDENCIALITĀTE

- Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

- Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

- Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

- Līguma XV daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

- NEPĀRVARAMA VARA

- Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

- Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

- Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

- PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

- Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir:  ____________________________________________________ (vārds, uzvārds, tālr., fakss, e-pasts)

- Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: ________________________________________ (vārds, uzvārds, tālr., fakss, e-pasts)

- Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē visas Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

- Līguma XVII daļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt būvdarbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

- STRĪDI

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

- DAŽĀDI NOTEIKUMI

Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa.

- Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

- Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski.

- Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

- Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs

- LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI, ZĪMOGS

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

C PIELIKUMS: VEIDNES PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

C1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums),

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A1 un A2   pielikumi) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma B pielikumam),

- veikt Būvdarbus saskaņā ar  Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- Pretendents:

| Pretendenta nosaukums (vadošais partneris): |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Tālr., faks, e-pasts: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| zīmogs |  |

| Pretendenta nosaukums (partneris): |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Tālr., faks, e-pasts: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| zīmogs |  |

C2 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvuzņēmuma līguma priekšmets, līguma izpildes adrese | Veikto būvdarbu apraksts, apjoms | Līguma summa LVL (bez PVN) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms LVL (bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālr. | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās pēdējo 5 gadu pieredze atbilst iepirkuma nolikuma 10.3.1. punkta nosacījumiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

C3 pielikums: Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums Būvdarbu vadītāja PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS Iepirkuma nosaukums: _____________________________________________________ Piedāvātā pozīcija projektā: ____________________________ 1. Uzvārds: 2. Vārds: 3. Dzimšanas datums: 4. Izglītība: Mācību Iestāde Datums: no / līdz Iegūtais grāds vai diploms 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) Valoda Lasītprasme Runāt prasme Rakstītprasme 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: 7. Citas iemaņas: 8. Patreizējais amats: 9. Specializācija: 10. Profesionālā pieredze: Kompānijas Nosaukums: Adrese: Datums no/līdz Amats: Amats un īss darba apraksts: Kompānijas Nosaukums: Adrese: Datums no/līdz Amats: Amats un īss darba apraksts: (ja nepieciešams pievienot tabulas) 11.Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti, kas atbilst Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu nolikuma 10.3.2.punkta nosacījumiem. Nr. p.k. Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis Projekta izpildes vieta (valsts) Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona Īss veikto darbu apraksts 12. Cita saistītā informācija: Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Ar šo es apņemos No Līdz <perioda sākums> <perioda beigas> kā <norādīt statusu projektā > strādāt pie līguma par _________________________izpildes gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu laikā. Vārds, Uzvārds Paraksts Datums

C4 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

C5 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidne

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu  „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

C6 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām Specifikācijām (A1 un A2 pielikumi) un Līgumu projektu (B pielikums).

Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai.

Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

Lai visi iepirkuma dalībnieki informāciju iesniegtu standartizētā veidā, Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiekļauj Pretendenta sagatavoti dokumenti, kuru nosaukumiem un secībai jābūt sekojošiem:

- Pretendenta darbu organizācijas shēma

Darbu organizācijas shēmā jābūt iekļautai:

- Darbu izpildei paredzēto ģenerāluzņēmēja  personāla iekšējo organizatorisko shēmu, kopējo nodarbināto skaitu.

- Līguma izpildē iesaistīto dalībnieku organizatorisko shēmu, ieskaitot skaidru  galveno un citu tehnisko speciālistu atbildību sadalījumu.

2.  Darbu izpildes detalizēts laika grafiks, kas parāda darbu izpildes kritiskos punktus, 1.kārtas būvdarbu izpildes grafiku;

3. Paredzētais naudas plūsmas grafiks, kas izstrādāts saskaņā ar detalizēto laika grafiku.

4. Piedāvātais vides aizsardzības sistēmas apraksts

Pretendentam jāiesniedz vispārējs vides plāna apraksts, kurā iekļauta informācija par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, un attiecīgajām aktivitātēm situāciju novēršanai, ko veiks Ģenerāluzņēmējs. Vides aizsardzības plānā jāietver informācija par vismaz:

- Būvgružu un citu atkritumu likvidēšanu;

- Šķidro atkritumu, galvenokārt eļļu un degvielas, savākšanu un likvidēšanu;

- Virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanu no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā;

5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts

Detalizēts kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts, kura tiks pielietota šī projekta realizācijas laikā, norādot procedūras, kuras ģenerāluzņēmējs lietos, lai nodrošinātu:

- Materiālu un iekārtu kontroli un pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajām specifikācijām, atbilstošas kvalitātes nodrošināšanai un veiksmīgu darbu pabeigšanai;

- Darbu veikšanas kvalitātes kontroli, norādot specifiskās pārbaudes, kuras tiks veiktas un institūcijas, kas šīs pārbaudes veiks, kā arī ģenerāluzņēmēja paša veiktās pastāvīgās kvalitātes kontroles darbu laikā un to dokumentēšanas kārtību, ieskaitot Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas;

6. Darbu veikšanas izmantojamās iekārtas

Atbilstošo iekārtu saraksts jānoformē tabulas veidā, norādot, vai attiecīgais aprīkojums ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja īpašums, vai tiek īrēts, izgatavošanas gadu, ražotāju un galvenos tehniskos parametrus.

Tabulā iekļautajai informācijai, jāparāda Pretendenta iespējas izpildīt darbus.

- Apliecinājums par darbu izpildei piedāvāto materiālu, iekārtu un aprīkojuma atbilstību tehniskajām specifikācijām.

Visiem piedāvātajiem galveno materiālu un izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem jāatbilst tehniskajām specifikācijām un tehniskam projektam.

Gadījumā, ja ražotāja publicētie materiālu dati pilnībā neatbilst tehniskajām specifikācijām vai tehniskajam projektam, lai izvairītos no nestandarta materiālu izmantošanas, Pretendentam katras tehnisko datu tabulas beigās ir jānorāda jebkādas piedāvāto materiālu atkāpes no tehnisko specifikāciju vai tehniskā projekta prasībām. Pasūtītājam ir tiesības akceptēt atkāpes, kā arī pieprasīt visu parametru pilnīgu atbilstību tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam.

PIEZĪME 1: Piedāvājuma izvērtēšanas procesā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta papildus informāciju par Pretendenta piedāvātajiem materiāliem un aprīkojumu, un/vai pieprasīt informāciju par materiāliem un aprīkojumu, kas nav iekļauti piedāvājumā, bet, ko Pasūtītājs uzskata par būtisku būvdarbu realizēšanai.

PIEZĪME 2: Gadījumā, ja tehniskajā projektā ir norādīts izmantojamo materiālu / aprīkojumu ražotājs vai materiāla / aprīkojuma tips, tā mērķis ir bijis tikai konkrēti specificēt tehniskos parametrus. Pretendentam var piedāvāt jebkuru citu ražotāju vai materiālus/aprīkojumu tipu, kas ir ar atbilstošiem tehniskajiem parametriem.

8.  Apliecinājums par konstrukciju, materiālu, iekārtu  un paveikto darbu garantijas termiņiem,  kas    nedrīkst būt mazāks par 2 gadiem.

C7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

# Pretendenta finanšu piedāvājums

2011.gada ____.________________

Mēs piedāvājam veikt iepirkuma Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu  „Daugavpils novada Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās)” 1.kārtas darbus (DND 2011/10) un tehniskajā specifikācijā  minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt „Daugavpils novada Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās)” 1.kārtas darbus par līgumsummu LVL  _____________ un PVN __% LVL ___________,  kopā LVL _____________ .,

Apņemamies iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹pantu „Daugavpils novada Tabores pagasta stadiona un sporta laukuma rekonstrukcija (2.kārtās)” 1.kārtas darbus (DND 2011/10) minētos darbus veikt  līdz 2011.gada___._________, ieskaitot arī iespējamu atsevišķu darbu pārtraukumus nepiemērotu laiku apstākļu dēļ, kā arī ziemas periodu, kad darbu veikšana būs apgrūtināta.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvlaukumu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, gada laikus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā:

- Kopsavilkuma aprēķins pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem 1.kartas darbiem

- Lokālas tāmes 1.kārtas darbiem

| Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: | z.v. |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums: |  |

D pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| Pasūtītāja | nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | reģistrācijas numurs: |  |
| Iepirkuma | procedūras nosaukums: |  |
|  | identifikācijas numurs: |  |
| Piegādātāja | nosaukums: |  |
|  | reģistrācijas numurs vai personas kods (ja piegādātājs ir fiziska persona): |  |
|  | adrese: |  |
|  | kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | telefona numurs: |  |
|  | faksa numurs: |  |
|  | elektroniskā pasta adrese: |  |
| Kontaktpersona: | ieņemamais amats: |  |
|  | vārds un uzvārds: |  |
|  | paraksts: |  |
|  | datums: |  |