APSTIPRINĀTS:

Daugavpils novada domes iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 26.janvārī, protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas  Nr.DND 2012/2 KPFI

Daugavpils, 2012

# 1.vispārējie noteikumi

  - Daugavpils novada dome reģ. Nr.90009117568, juridiska adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludina atklātu iepirkumu procedūru (turpmāk tekstā – konkurss) „Sventes pagasta  katlu mājas rekonstrukciju  un apkures katlu nomaiņu” pasūtījuma izpildei.

1.2. Konkursa mērķis ir izvēlēties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un noslēgt līgumu par „Sventes pagasta  katlu mājas rekonstrukciju  un apkures katlu nomaiņu” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēta projekta „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem un atjaunojamajiem energoresursiem” līguma Nr.KPFI-4/15 ietvaros.

  - Ar iepirkuma materiāliem var iepazīties un tos saņemt Daugavpils novada domē, komunālās saimniecības nodaļā (1.stāvs 17.istabā). Iepirkuma materiāli pieejami elektroniskā formā Daugavpils novada domes mājaslapā  www.dnd.lv

  - Papildus informāciju par konkursa nolikumu var saņemt: Daugavpils novada domes komunālās saimniecības nodaļā, adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, faksa nr.: 65476810, e-pasts: dome@dnd.lv , olga.sokolovska@dnd.lv

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus konkursa nolikumā ietvertos noteikumus. Līgums tiks slēgts, balstoties uz konkursa nolikumam pievienotajiem Līgumprojekta noteikumiem.

  - Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar konkursa nolikumu. Pretendents atbild par konkursam iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

  - Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

  - Ieinteresēto Piegādātāju sanāksme un būvobjekta apskate notiks  2012.gadā 3.februārī   plkst. 13.00.  Vietas apskates kontaktpersona: Arturs Jonāns  Sventes pagasta pārvaldes komunālā dienesta vadītājs   tālr.nr.:65421336, 29191397.

  - Jā Piegādātājs vēlas apskatīt būvobjektu cita dienā  Piegādātājam   pirms vietas apskates rakstiski jāpieteicas Pasūtītājam, nosūtot to pa faksu 65476837 vai e-pastu olga.sokolovska@dnd.lv  Pēc pieteikuma saņemšanas Pasūtītājs nozīme Piegādātājam dienu un laiku būvobjekta apskatei.

1.10. Visi izdevumi, kas saistīti ar vietas apmeklēšanu, jāsedz Piegādātājam. Pretendenti, kuri nebūs atsūtījuši paziņojumus par piedalīšanos vietas apskatē, nesaņems uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu.

# Konkursa priekšmets

2.1. Konkurss tiek izsludināts par tiesībām saņemt šādu pasūtījumu: „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēta projekta „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem un atjaunojamajiem energoresursiem” līguma Nr.KPFI-4/15 ietvaros

Konkursa priekšmets un pasūtījuma apjoms noteikts Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums A1 un A2).

2.2.  Projekta īstenošanai Pasūtītājam pieejamais finansu līdzekļu apjoms - Ls 290157 (ar PVN).

2.3. Līguma darbu izpildes termiņš:  6 mēneši.

2.4. Līguma izpildes vietas adrese:  Alejas iela 1a, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads.

# 3. Konkursa nolikuma skaidrojumi

3.1. Ja Pretendentam nepieciešams konkursa nolikuma skaidrojums, viņš par to paziņo Pasūtītājam pa faksu uz numuru 65476810, 65476837  vai e-pastu: olga.sokolovska@dnd.lv   jebkurā laikā.

3.2. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem jābūt norādei: atklāta konkursa procedūrā: „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” identifikācijas Nr.DND 2012/2 KPFI

3.3. Pasūtītājs uz laikā iesniegtiem skaidrojumu pieprasījumiem pieprasītājam atbildēs rakstiski un atbilde tiks nosūtīta  pieprasītājam pa faksa numuru. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu pieprasītājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.dnd.lv , kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Katram Pretendentam ir pienākums pārliecināties, vai visi konkursa nolikuma dokumenti, kā arī tā skaidrojumi, grozījumi vai papildinājumi ir saņemti pilnībā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtība grozīt konkursa dokumentus  un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

# Piedāvājumu sagatavošana un noformēšana

4.1. Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir - saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - . Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Prasības piedāvājumu noformēšanai:

    - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šī konkursa nolikuma un skaidrojumu prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus.

    - Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek iesniegts svešvalodā, tam pievienojams pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta tulkojuma apliecinājums ietver:

- uzrakstu „TULKOJUMS PAREIZS”;

- pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

- vietas nosaukumu un datumu;

- zīmoga nospiedumu.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Piedāvājumam jāsatur dokumenti un informācija šādos atsevišķos sējumos:

- 1.sējums: Pieteikuma vēstule, Atlases dokumenti.

- 2.sējums: Tehniskais piedāvājums.

- 3.sējums: Finansiālais piedāvājums.

- Finanšu piedāvājuma elektronisko versiju CD formātā.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesniedz kā atsevišķs necauršūts dokuments.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pieteikuma vēstuli, finansiālo un tehnisko piedāvājumu, citas būtiskas piedāvājuma daļas paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku vai apakšuzņēmēju  paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja vadītājs vai tā pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru.

    - Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls trijos sējumos ar atzīmi “Oriģināls” un divas piedāvājuma kopijas ar atzīmi “Kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām par noteicošo tiks uzskatīts piedāvājuma oriģināls.

    - Katram piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam (caurauklotam) atbilstoši LR noteiktajām dokumentu noformējuma prasībām, tas ir, piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot  papīra lapiņu. Šuvuma vieta jāapstiprina ar pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits, lapām jābūt numurētām. Katra sējuma sākumā jābūt satura rādītājam.

    - Uz piedāvājuma sējuma vākiem jābūt norādēm:

- “Oriģināls” vai “Kopija”;

- Sējuma nosaukums /“Tehniskais piedāvājums” vai “Pieteikuma vēstule. Atlases dokumenti”      vai  „ Finansiālais piedāvājums”/;

- Pretendenta nosaukums;

- Konkursa nosaukums. Konkursa identifikācijas numurs.

4.2.11.Piedāvājuma oriģināls, kā arī kopijas ievietojami iepakojumā. Aizlīmētu iepakojumu ir jāaizzīmogo ar komercsabiedrības (uzņēmējsabiedrības) spiedogu.  Uz iepakojumā jānorāda:

„Pasūtītājs: Daugavpils novada dome,  adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401.

Pretendents <nosaukumu> , <reģistrācijas numuru> (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona), adresi, faksa numuru, e-pasta adresi. Piedāvājums konkursam „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2012/2/KPFI). Neatvērt līdz 2012.gada 2.marta  plkst.11.00”.

# Dalība

  - Dalība konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme un, iesniedzot savu Piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka pilnībā pieņem sev par saistošiem un apņemas pildīt šajā konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus un noteikumus. Jebkura Pretendenta piedāvātā norma, kas ir pretrunā ar konkursa nolikumu, netiks akceptēta un var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai.

  - Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā:

    - Pretendentam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.2.2. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta nosacījumiem (izņemot 39.panta  pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.panta minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi) , tajā skaitā 39.panta pirmās daļas noteikumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas noteikumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.2.2.1.  kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

5.2.2.2.  kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

5.2.2.3. kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; 

5.2.2.4. ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts; 

5.2.2.5. kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

5.2.2.6. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.2.3. Uz kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 5.2.2. punktā minētie nosacījumi. 

5.2.4.  Attiecībā uz kandidātu, pretendentu un   5.2.3. punktā minēto personu  5.2.2.   punkta  5.2.2.1., 5.2.2.2. un 5.2.2.3. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 

a) no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar   5.2.2.1. apakšpunktā un 5.2.2.2. apakšpunkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

b) no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar   5.2.2.2. apakšpunkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši; 

c) no dienas, kad stājies   spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar  5.2.2.3. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretējā gadījumā visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī Pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

  - Uzņēmējs nav tiesīgs piedalīties vienā piedāvājumā kā Pretendents un citos kā apakšuzņēmēji. Pasūtītājs noraidīs to piedāvājumu, kurā uzņēmējs ir Pretendents.

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu konkursā iekļauto pakalpojumu un būvdarbu apjomu.

# 6. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTAM

6.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

6.1.1. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas līguma ietvaros veiks būvdarbus  ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendentam līguma izpildē jānodarbina sertificētus speciālistus:

- ēku būvdarbu vadīšanas jomā (Latvijas būvinženieru savienības sertifikāts);

- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā (Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts);

- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā (Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības sertifikāts);

- elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas jomā (Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas (LEEA) , Latvijas elektriķu brālības (LEB)  un citu institūciju derīgs sertifikāts)

Saskaņā ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” reglamentētajā sfērā sertificētie speciālisti uz līguma noslēgšanas brīdī jābūt iekļautiem pretendenta Būvkomersantu reģistra „Reģistrācijas informācija par komersantu” sarakstā „Par būvniecība atbildīgās personas”, atbilstoši Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu (19.10.2011 MK noteikumi Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”) prasībām.

6.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

6.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvdarbu pašu spēkiem veikšanas jomā pēdējo triju gadu laikā vismaz trīs reizes pārsniedz konkursam piedāvāto līgumcenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Uzņēmumi, kas nodarbojas būvniecība mazāk par trim gadiem, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu būvdarbu pašu spēkiem veikšanas jomā  vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu ar   PVN.

6.2.2. Pretendents ir finansiāli stabils - pretendenta apgrozījumu līdzekļu apjoms uz 31.12.2011. sedz pretendenta saistības uz 31.12.2011., pretendenta likviditātes koeficients >1, kas tiek aprēķināta pēc formulas apgrozāmie aktīvi/īstermiņa saistības.

6.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

    - Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ar pašu spēkiem ir veicis un pienācīgi pabeidzis iepirkumam līdzīgo pēc darbu apjomiem naudas izteiksmē un pēc darbu veidiem katlu māju būvniecību vai rekonstrukciju - vismaz divus līgumus, tajā skaitā:  vismaz viena līguma ietvaros pretendents veicis apkures katlu montāžu, kuri izmanto kurināmu šķeldu ar kopējo uzstādīto jaudu ne mazāku par 2,3 MW .

    - Pretendentam 6.3.1. apakšpunkta minēto pieredzi jāapliecina ar attiecīgo  pasūtītāju atsauksmēm, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomiem naudas izteiksmē, kuriem jābūt līdzvērtīgiem iepirkuma līguma būvdarbu veidiem un apjomiem naudas izteiksmē, izpildes termiņiem un vietu, ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

6.3.3. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs, kurš apņemas veikt iepirkuma līguma katlu mājas rekonstrukcijas būvdarbu vadīšanu, ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanas jomā. Pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz divu līgumu izpildē, kur veikta katlu māju rekonstrukcija/būvniecība, un kuri naudas izteiksmē ir līdzvērtīgie  iepirkuma līgumam.

6.3.4. Pretendenta piedāvātais siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs, kurš apņemas veikt iepirkuma līguma katlu mājas rekonstrukcijas būvdarbu vadīšanu, ir sertificēts atbilstoši specialitātei pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis būvdarbus vismaz trīs līgumu izpildē, kur veikta katlu māju rekonstrukcija/būvniecība, t.sk. vienā ar uzstādīto jaudu ne mazāku par 2,3 MW.

6.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi saimnieciskas, finansiālās, tehniskas un profesionālas spējās nolikuma 6.1., 6.2. un 6.3. punktu prasībām atbilstības nodrošināšanai, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu, vienošanos vai sadarbības līgumu par sadarbību iepirkuma  līguma izpildei un par attiecīgo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

6.5. Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmējiem drīkst nodot ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procentus)  no līguma būvdarbu apjomā. Pretendentam jānorāda kādās līguma daļas tiek nodoti apakšuzņēmējiem, ka arī apakšuzņēmēju apliecinājumi vai

6.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sabiedrības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienību nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanas mērķis, atbildības sadalījumu, lēmumu pieņemšanas kārtību un apliecinājumu, ka puses, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 10 kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

# PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

  - Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 5 000,00 (pieci tūkstoši latu, 00 santīmu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

    - konkursa uzvarētājam brīža, kad viņš ir parakstījis līgumu ar Pasūtītāju un iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu vai Pasūtītāja vainas dēļ līgums netiek noslēgts;

7.3.2. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;

    - pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām;

    - ja ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš vai jebkurš tā pagarinājums.

  - Piedāvājumi, kuriem nebūs pievienots vai līdz piedāvājumu atvēršanas sēdes sākumam iesniegts nolikumam atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīti kā neatbilstoši.

  - Pasūtītājs var ieturēt piedāvājuma nodrošinājumu šādos gadījumos:

    - ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu tā derīguma laikā, kā noteikts Pretendenta iesniegtajā konkursa pieteikuma vēstulē;

    - ja Pretendents, atzīts par konkursa uzvarētāju, sava piedāvājuma derīguma laikā neparaksta līgumu par pasūtījuma izpildi;

7.5.3. ja Pretendents, atzīts par konkursa uzvarētāju, 21 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas neiesniedz Pasūtītājam pieņemamu līguma izpildes nodrošinājumu.

# Piedāvājuma IESNIEDZAMIE Dokumenti

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina pretendenta apņemšanos veikt „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēta projekta „Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem un atjaunojamajiem energoresursiem” līguma Nr.KPFI-4/15 ietvaros, saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (pielikums C1).

Pretendenta pieteikumu dalībai konkursā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sabiedrības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienību nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanas mērķis, atbildības sadalījumu, lēmumu pieņemšanas kārtību un apliecinājumu, ka puses, attiecībā uz kuriem pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot  pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

  - Informāciju par pretendentu atbilstoši pievienotajai veidnei (pielikums C2 ).

  - Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

8.4.1. Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas minētie nosacījumi (izņemot 39.panta  pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.panta minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi). Apliecinājumu, jāiesniedz pretendentam, un pretendenta noradītājam personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.

Ārvalstī reģistrētiem pretendentam un pretendenta norādītam personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka viņa kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, lai apliecinātu nolikuma 8.4.1. punkta minētu informāciju, jāiesniedz savus apliecinājumus.  Apliecinājumus jāiesniedz tikai tam pretendentam ,  kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Pretendentiem, kuriem atbilstoši konkursa nolikumā minētajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas piegādes līguma slēgšanas tiesības, pēc pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš nosūtīts pa faksu vai pastu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā, ir jāiesniedz:

      - kompetentas institūcijas izziņu (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam), kas apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

      - Izziņu, kuru, ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam, izdevis Valsts ieņēmumu dienests (VID) vai pašvaldība Latvijā, un kura apliecina, ka pretendentam un pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Šajā punkta minētus   dokumentus pretendents var iesniegt arī kopā ar  piedāvājuma kvalifikācijas  dokumentiem.

      - ja pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstīs atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta, izziņu (izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas pasūtītājam), ka attiecīgajā ārvalstī tām nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

      - ja ārvalstīs šī nolikuma 8.4.2.1. līdz 8.4.2.3.apakšpunktos minētās izziņas netiek izdotas, pretendents tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai pretendenta reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

8.4.4. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai, visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un apakšuzņēmējiem, uz  kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa nolikuma noteiktajām prasībām.

8.4.5. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 8.4.apakšpunktā minētos dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvniecības vadīšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši „Iepirkuma līguma būvdarbu veikšanai paredzēto sertificēto speciālistu saraksta” veidnei pielikumā C4, pievienot speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas.

    - Izziņa par pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) gada vidējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz pašu spēkiem veiktiem būvniecības darbiem par trim iepriekšējiem gadiem  (līdz konkursa izsludināšanas dienai) atbilstoši veidnei pielikumā C8.

8.5.4. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) operatīvo bilanci uz 31.12.2011. ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

    - Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents būvdarbiem   plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu  sarakstu  atbilstoši nolikuma 6.3.1.apakšpunkta prasībām ( veidnes pielikums C3).

    - Pasūtītāju atsauksmes  atbilstoši nolikuma 6.3.2.apakšpunkta prasībām.

    - Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu  pieredzes un pieejamības apliecinājums  atbilstoši Nolikuma  6.3.3. un  6.3.4.apakšpunktu prasībām. Apliecinājuma veidne pielikumā C6;

8.5.8.  Pretendenta piedāvāto vadošo speciālistu sertifikātu kopijas.

    - Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

      - apakšuzņēmējiem nododamo darbu / pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju      saraksta veidnei (pielikums C5);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (pielikums C7) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā līguma darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;

8.5.9.3. ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, apakšuzņēmējam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.

      - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (A1 un A2  pielikumi) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām,  konkursa Nolikumā un Līguma projektā (B pielikums) izvirzītām prasībām.

    - Tehniskā piedāvājumā iekļauj:

8.6.2.1. Darbu organizācijas aprakstu, kur jāparāda konkrēti šim līgumam paredzētu organizācijas shēmu, kurā iekļauts Pasūtītājs un Būvuzņēmējs norādot sadarbības saites projekta realizācijas ietvaros, kur jānorāda galveno aktivitāšu secība, atbilstoši  būvdarbu  izpildes laika grafikam;

8.6.2.2. Iekārtu un materiālu specifikācija pamatiekārtām. Pretendentam jāiesniedz galveno piedāvāto iekārtu vai materiālu tabulas, kur norādīti tehniskie parametri, ražotāja valsts un ražotājs. Katru tabulu Pretendentam jāparaksta. Tabulām obligāti jāpievieno ražotāja katalogi vai brošūras. Visiem piedāvātajiem iekārtas tehniskajiem rādītājiem jāatbilst Tehniskajām specifikācijām (pielikums A1 un A2);

8.6.2.3. būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendāro plānu, atbilstoši veidnei C10 pielikumā;

8.6.2.4. apkures katlu ražotāja apliecinājumu  par iekārta piegādes un montāžas termiņiem;

8.6.2.5. Apliecinājumu par garantijās laiku veiktajiem darbiem un iekārtām, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem.

      - Papildus jāiesniedz kredītiestādes, izdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes, izdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā, kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku.

      - Piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts tam gadījumam, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks (piedāvājuma iesniedzējs) šos bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija).

      - Garantijas laika nodrošinājumu 5 (piecu) % apmērā no kopējās piedāvājuma summas (līguma summas) (ieskaitot PVN) piedāvājuma iesniedzējs, kurš ieguvis pasūtījumu pasūtītājam iesniedz pirms būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā visā būvdarbu veicēja norādītajā garantijas laikā, sākot no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

# Pretendentiem nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus un piedāvājuma varianti netiks izvērtēti.

# 8.7. Finansiālais piedāvājums

    - Finansiālais piedāvājums - veicamo darbu, materiālu, iekārtu un saistīto pakalpojumu tāme. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (pielikums A1 un A2) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām, konkursa Nolikumā un Līguma projektā (pielikums B) izvirzītām prasībām.

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

    - Finanšu piedāvājumā iekļauj:

      - Lokālās tāmes, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam. Lokālās tāmes jāatspoguļo pilnu līguma nosacījumu izpildes vērtību. Cenām par vienību, kuras būvuzņēmējs ieraksta lokālajās tāmēs, ir jābūt pilnām, visaptverošām cenām (bez PVN un muitas nodevām) par pabeigtajiem darbiem, kas minētas atbilstošajās pozīcijās un tajās jāiekļauj visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, darbu par konstrukciju tehnoloģisko pieslīpēšanu, izmantoto mehānismu, darbu ražošanas, rasējumu un izpilddokumentācijas sagatavošanas izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, peļņa, kā arī visaptveroša atbildība, saistības un risks, kas izriet no līguma nosacījumiem, tehniskajām specifikācijām un rasējumiem.

      - Darbu apjomu kopsavilkumu 1. etapam un 2. etapam , atbilstoši  A1 pielikumā dotajam formām  „Kopsavilkums pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”.

      - Būvniecības koptāmi, atbilstoši  C9 pielikumā dotajai formai „Būvniecības koptāme”

    - Finanšu piedāvājuma  summu nosaka latos (LVL).

8.7.5.  Pretendenta piedāvāta līgumcena tiek fiksēta  uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot līguma projektā  (pielikums B) paredzētos gadījumus.

9.  PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, LAIKS UN KĀRTĪBA

9.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 2.marta, plkst.11.00 Daugavpils novada domei, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.  Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai pasūtītājs saņemtu piedāvājumu šajā punktā norādītajā termiņā.

  - Piedāvājumi tiks atvērti 2012.gada 2.marta, plkst.11.00 Daugavpils novada domes sēžu zālē (2.stāvs) Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.

  - Ja Pretendents nosūta Piedāvājumu ar kurjerpastu vai ierakstītā vēstulē, viņam pirms Piedāvājumu atvēršanas sēdes ir pienākums pārliecināties, ka viņa Piedāvājums ir saņemts konkursa nolikuma 9.2.punktā noteiktajā vietā un laikā.

# Piedāvājumu grozīšana, papildināšana un atsaukšana

  - Pretendents ir tiesīgs mainīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiskā formā par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendentam paziņojums par piedāvājuma mainīšanu, papildināšanu vai atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu “Piedāvājuma izmaiņas” vai “Piedāvājuma atsaukums”.

  - Piedāvājuma atsaukums var tikt nosūtīts arī pa faksu, aizzīmogotu atsaukuma oriģinālu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nogādājot uz konkursa nolikuma 9.2.punktā minēto adresi.

11. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN VĒRTĒŠANA IEPIRKUMA KOMISIJA VEIC ŠĀDĀ KĀRTĪBA:

11.1. Pārbaudīs piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību Nolikuma 7.punkta prasībām. Pretendenti, kuri nav iesnieguši šo dokumentu vai iesnieguši neatbilstošu dokumentu tiek noraidīti.

11.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 4.punktā norādītajām prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

11.3. Pretendentu atlase:

## 11.3.1. pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai konkursa Nolikuma 6. un 8.1., 8.2.,  8.3., 8.4. un  8.5  punkta izvirzītajam prasībām.

11.3.2. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

11.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

11.4.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā 8.6. punkta prasībām.

11.4.2. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 8.6. punkta prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

11.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude:

## 11.5.1. Komisija vērtē tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

11.5.2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija pārbauda finanšu piedāvājumu  atbilstību konkursa nolikumā 8.7. punkta prasībām. Konkursa Nolikuma nosacījumiem neatbilstošie finanšu piedāvājumi netiks vērtēti.

11.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.  Labotās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam. Ja Pretendents nepiekritīs augstāk minētajā kārtībā veiktajiem kļūdu labojumiem, viņa piedāvājums tiks noraidīts.

11.5.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav nepamatoti lēts. Piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts.

11.6. No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko  piedāvājumu.

# Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji

12.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kur ņemti vērā šādi kritēriji - piedāvājuma cena un tehniskie kritēriji.

|  | Kritērijs | Īpatsvars, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Finansiālais kritērijs - piedāvājuma līguma cena | 90 |
| 2. | Tehniskie kritēriji | 10 |
| 2.2. | Līguma pamatperioda izpildes termiņi (nedēļās) | 5 |
| 2.3. | Garantijas termiņš būvdarbiem un iekārtai (mēnešos). | 5 |
|  | Kopā (fin.kritērijs + tehniskie kritērijs) | 100 |

  - Iepirkuma komisija iegūtos punktus (ar divām zīmēm aiz komata) līguma cenai latos (bez PVN) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cx /Cy x P, kur

Cx ir lētākā piedāvājuma cena latos (bez PVN),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma cena latos (bez PVN),

P ir maksimālais punktu skaits.

Viszemākās līguma cenas pretendents saņem „90” punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par cenas palielinājumu.

  - Iepirkuma komisija iegūtos punktus  (ar divām zīmēm aiz komata)   līguma izpildes termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cx / Cy x P, kur

Cx ir mazākais izpildes termiņš (nedēļās),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma izpildes termiņš (nedēļās),

P ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta noteiktais līguma izpildes termiņš tiek vērtēts nedēļās, t. i., piedāvājums ar vismazāk piedāvāto nedēļu skaitu saņem „5” punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par termiņa pagarinājumu.

12.4.  Pretendenta noteiktā garantija tiek vērtēta mēnešos. Pretendents, kurš dod garantijas laiku mazāku par 24 mēnešiem saņem „0” punktus. Pretendentam, kurš dod garantijas laiku  24 (divdesmit četri) mēnesi tika piešķirts minimālais punktu skaits „1”. Pretendents, kurš dod garantijas laiku 60 (sešdesmit) mēnesi vai lielāku tika piešķirts maksimālais punktu skaits „5”, bet pārējie proporcionāli mazāk.

Iepirkuma komisija iegūtos punktus (ar divām zīmēm aiz komata) garantijas termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Cx / Cy x P, kur

Cx ir vērtējamā pretendenta garantija mēnešos,

Cy ir konkrētā kritērija garākā piedāvātā garantija mēnešos,

P ir maksimālais punktu skaits.

  - Iepirkuma komisija vidējo galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka, saskaitot katra komisijas locekļa vērtējumus katrā kritērijā kopā. Iepirkuma komisija nosaka konkursa uzvarētāju, ņemot vērā pretendenta kopējo punktu skaitu.

  - Par Saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko  galīgo vērtējumu saskaņā ar šī nolikuma 12.1.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

  - Pretendentam, kura Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

  - Ja pasūtītājs ar konkursa uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo labāko - saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.

  - Pasūtītājam nav pienākums par uzvarētāju atzīt piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt konkursu , ja tam ir objektīvs pamatojums. Vai noraidīt jebkuru vai visus Piedāvājumus jebkurā laikā, pirms noslēgts līgums ar konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.

  - Ja konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas ir izdevīgs un atbilst konkursa noteikumiem, Pasūtītājs lems par to, vai uzticēt pasūtījuma izpildi šī piedāvājuma iesniedzējam, vai atcelt konkursu un, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu konkursu.

  - Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbildīs konkursa noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un izbeigt konkursu un, ja nepieciešams, izsludināt jaunu konkursu.

  - Visi Pretendenti par konkursa rezultātiem tiks informēti rakstiski.

# Līguma slēgšana ar konkursa uzvarētāju

  - Par līguma pamatu tiks izmantots konkursa nolikumā iekļautais līgumprojekts.

  - Līgumus ar konkursa uzvarētājiem drīkst slēgt ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB nav saņemts Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

  - Konkursa uzvarētājam 21 dienas laikā pēc līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no līguma cenas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā. Galvojumam jābūt izdotam un reģistrētam saskaņā ar bankas reģistrācijas vietas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja konkursa uzvarētājs neparakstīs Līgumu vai neiesniegs Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 13.3.punktu, Pasūtītājam ir tiesības Līgumu vienpusēji lauzt un Piedāvājuma nodrošinājumu ieturēt. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs atzīt par konkursa uzvarētāju nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pieņemt lēmumu izbeigt konkursu bez uzvarētāja noteikšanas.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

    - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai ja uzraudzītājs pretendents noteiktajā termiņa nav izpildījis Nolikuma 6.6.punkta prasību.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem (iesniedzot atbilstošu rakstisku dokumentu, apliecinājumu ) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Apsekot būvlaukumu saskaņā ar Nolikuma 1.8. punkta nosacījumiem vai cita diena, iepriekš to rakstiski vai telefoniski saskaņojot ar pasūtītāja kontaktpersonu.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

16. Nolikuma pielikumi:

A pielikums: Tehniskā specifikācija:

A1 pielikums „Būvdarbu apjomu saraksts” (Excel formātā):

A2 pielikums: Tehniskais projekts „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” (SIA „Strasa konsultanti” tehniskais projekts, pasūtījums Nr. P-11-009):

Vispārīgā daļa: tehniskās apsekošanas atzinums, ģeotehniskā izpēte, topogrāfiskā izpēte.

Arhitektūras daļa: Būvprojekta ģenerālplāns, arhitektūras risinājumi.

Inženierrisinājumu daļa:  Būvkonstrukcijas. Siltumapgāde, ārējie tīkli. Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana. Ūdensapgāde un kanalizācija. Ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli. Elektroapgāde.

Būvdarbu organizācija: Darbu organizēšanas projekts.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats: Ugunsaizsardzības sistēmas.

Energoefektivitātes aprēķins.

B pielikums: „Iepirkuma līgums  (projekts) ”

C Pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai:

C1 pielikums „Pieteikums dalībai konkursā”

C2 pielikums „Informācija par pretendentu”

C3pielikums „Veikto būvdarbu saraksta veidne”

C4 pielikums „Iepirkuma līguma būvdarbu veikšanai paredzēto sertificēto speciālistu saraksts”

C5 pielikums „Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts”

C6 pielikums „Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”

C7 pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājums”

C8 pielikums „Izziņa par finanšu apgrozījumu”

C9 pielikums „Būvniecības koptāme”

C10 pielikums „Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārais plāns” (Excel formātā)

B pielikums

Atklāta konkursa „Sventes pagasta  katlu mājas

rekonstrukciju  un apkures katlu nomaiņu”

(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/02 /KPFI)

nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

Daugavpils novads  	  2012.gada ___.________________

Daugavpils novada dome reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, tās novada pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas  personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, vienot. reģ.Nr. <reģistrācijas numurs, adrese>, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz _______________________ rīkotā atklātā konkursa „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2012/2 KPFI) turpmāk šā līguma tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un Darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību.

  - “Projekta vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kura to pārstāv Līguma ietvaros, kurš nodrošina līguma saistību izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Uzņēmēja tehniskajām piedāvājumam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību   būvniecības gaitā, ka arī pārstāv Uzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - “Darbi” – visas darbības – tehniskā projekta izstrāde,  būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

  - “Būvobjekts” – visi Līguma 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem palīgbūvēm un būviekārtām.

  - “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

  - “Būvprojekts” – „Strasa konsultanti” SIA    izstrādātais tehniskais projekts.

  - “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājums.

- Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdot un Uzņēmējs apņemas  veikt „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukciju un apkures katlu nomaiņu” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēta projekta "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" (projekta Nr. KPFI-4/15) ietvaros   (iepirkuma priekšmets), saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus,  turpmāk tekstā - Darbi.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Tāme (finanšu piedāvājums);

Nr.2  - Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārais plāns;

Nr.3 – Tehniskais piedāvājums;

Nr.4 –  Būvprojekts (līgumam pievienots CD formā).

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem,  prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1.  punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN, PVN 22% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), pavisam kopā ar PVN 22% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi Darbi un materiāli atbilstoši tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Būvprojektā paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visa Darbu Līguma laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

- Apdrošināšana un garantijas

  - Būvuzņēmējam ir pienākums apdrošināt būvuzņēmēja obligātu civiltiesisku atbildību par Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ būvdarbu laikā nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai, kā arī trešās personas mantai. Apdrošināšanas polisi jāiesniedz pasūtītājam  6.2.1.punkta noteiktajā termiņa. Apdrošināšanas līguma kompensācijas limits ir ne mazāks kā 10 000 lati (desmit tūkstoši lati) vienām gadījumam. Apdrošinājuma ņēmēja paša riska apmērs  nedrīkst  būt  lielāks  par  1000 latiem (viens tūkstotis).

  - Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus par  Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ, būvdarbu laikā nodarītiem kaitējumiem un zaudējumiem Pasūtītājām un pasūtītāja mantai.

  - 21 (divdesmit viens) kalendāro dienu laikā  pēc līguma noslēgšanas   Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājām Līguma izpildes nodrošinājumu  ar bankas galvojumu  vai apdrošināšanas kompānijas  polisi. Garantijas summa 10 % (desmit procenti) apmērā no līguma cenas ar PVN. Pašu risks apdrošināšanas polisei 0%. Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise stājās spēkā iesniegšanas dienā,  paliek spēkā  līdz dienai, kad  tika  iesniegts Būvuzņēmēja  Garantijas laika garantija.

  - 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pirms 6.7. punktā noteiktajam termiņam Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājām Garantijas laika garantiju ar bankas galvojumu vai apdrošināšanas kompānijas  polisi. Garantijas summa 5% (pieci procenti) apmērā no līguma cenas ar PVN. Pašu risks apdrošināšanas polisei līdz 2 % (divi procenti). Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise stājās spēkā dienā, kad ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas būvvaldes akts un paliek spēkā ________ mēnešus /atbilstoši pretendenta piedāvājumā piedāvātajam garantijas termiņām / .

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu,  apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu  vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvdarbu organizēšanas periods:

    - Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtījām:

- Būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

- Rīkojumu par būvniecības atbildīgo personu nozīmēšanu;

- Būvdarbu žurnālu;

- Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;

- Līguma kopiju par būvgružu savākšanu.

    - Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam būvatļauju 5 (piecu) darba dienu pēc 6.2. punkta dokumentu saņemšanas.

    - Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam akceptēta Būvprojekta 1 eksemplāru.

  - Būvdarbu sagatavošanas periods:

    - Būvuzņēmējs pamatojoties uz Būvdarbu organizācijas projektu sagatavo Būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar 01.04.1997 MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;

    - Puses  saskaņo Naudas plūsmas grafiku;

    - Būvuzņēmējs aktualizē un saskaņo ar Pasūtītāju būvniecības pamatperioda Darbu veikšanas kalendāro plānu.

    - Pasūtītājs nodot Būvuzņēmējam būvobjektu.

  - Būvuzņēmējs Darbus uzsāk 2012.gada ___. ______ . Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Būvniecības pamatperioda darbu veikšanas kalendārajā plānā noteiktos termiņus.

  - Būvuzņēmējs apņemas ievērot šī Līguma noteikumus, veikt pilnīgu Darbu izpildi un pabeigšanu līdz ______________________. (termiņos atbilstoši Tehniskajā piedāvājuma laikā grafikam).

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs, izpildot Darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus veic Būvuzņēmējs.

  - Darbu vadītājus Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Pasūtītājs un Būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmē  piedalās Būvuzraugs, Būvdarbu vadītāji,   kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja    un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus atbilstoši akceptētajam Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas izsniegt būvatļauju Būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam, ar kuru Būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu;

    - nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. Pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes un nodošanas termiņu pagarināšanu;

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

Būvuzraugs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam;

    - pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi un pienācīgi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par kvalitatīvi un pienācīgi izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - pieaicināt   ekspertus  Būvprojekta un Būvdarbu ekspertīzes veikšanai;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt Darbu sagatavošanu, savlaicīgi iesniegt Pasūtītājām 6.1, 6.2, un 6.3. punktā minēto dokumentāciju;

    - pirms būvdarbu uzsākšanas objektā veikt KPFI projekta informācijas stenda izgatavošanu un uzstādīšanu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

    - iesniegt saskaņā ar Būvprojektu izbūvētas inženiersistēmu izpildshēmus grafiskā formātā  un digitālā formātā;

    - izstrādāt Darbu veikšanas projektu saskaņā ar 01.04.1997 MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;

    - ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot būvatļauju;

    - Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, ja tas nepieciešams;

    - nodrošināt katru Darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

    - nodrošināt segto Darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzradīšanu, 8 (astoņas) stundas iepriekš brīdinot par šo Darbu izpildi Pasūtītāja Būvuzraugu;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

    - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju  ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms attiecīgā Darba uzsākšanas;

    - visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.

Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.,  tālr.Nr.>.

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju,  Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

    - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

    - apmeklēt Darba sanāksmes;

    - nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizstrādā detalizēti konstruktīvo un inženiertehnisko elementu rasējumi;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Riska pāreja

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

- Dokumentācija

  - Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

- Garantija

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Augstāk minētās garantijas termiņš Būvobjektam, no Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ______ (_________) mēneši, saskaņā ar pretendenta piedāvājumu.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) kalendārajām dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 2 (divu) kalendāro dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 8 (astoņu) stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Līguma 11.4.punkta norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5 (piektajam) datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Puses paraksta apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu šādā kārtībā:

    - priekšapmaksa 20% apmērā no kopējās Līguma cenas LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>) tiek apmaksāta saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu <dienu skaits> dienu laikā no šī rēķina saņemšanas.

    - starpmaksājums par mēnesī faktiski izpildītiem darbiem    tiek samaksāts 30 (četrdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvuzņēmēja piestādītā rēķina saņemšanas, proporcionāli atņemot priekšapmaksas summu, pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis veikto Darbu izpildes aktus. Akti Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz katra nākošā mēneša 5 (piektajam) datumam.

    - Galīgais maksājums tiek samaksāts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Līdzēju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Veicot galīgo maksājumu pasūtītājs ietur soda naudu par līguma saistību neizpildi, kuras apmērs tiks noteikts atbilstoši 16. punkta nosacījumiem.

14. Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3. punktu). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs, iepriekš brīdinot Būvuzņēmēju, uz laiku pārtraukt Darbu izpildi laika apstākļu, finansējuma trūkuma dēļ, vai citu būtisku apstākļu rezultātā.  Šajā gadījumā Puses veic grozījumus Būvniecības pamatperioda Darbu veikšanas kalendāra plānā.

- Īpašuma tiesības

  - Katlu mājas ēka un zemes gabals, kur paredzēti darbi ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ir tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Līguma 13.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Līgumsods un zaudējumi

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 6.6.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procents) apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.

  - Ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs atlīdzina šos zaudējumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.punkta noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, ja:

    - ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus objektā  30 dienu (trīsdesmit) laikā pēc Līgumā  paredzētā Darba uzsākšanas termiņa.

  - Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, pirms atlikušo Darbu pabeigšanas, ja:

    - Darbu veikšana izpildītāja vainas dēļ aizkavējusies vairāk par 30 kalendārām dienām, un tos nevar izpildīt paredzētajā darbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz pagarinājumu;

    - Darbi nav izpildīti atbilstoši līguma dokumentu noteikumiem un arī pēc atgādinājuma nav  uzsākta defektu novēršana, vai ja Būvuzņēmējs nepilda savas Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta darbu kvalitāte un izpildes termiņš;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - Būvuzņēmējs Līguma noteiktajā laikā nenokārto līguma saistību nodrošinājumu, vai, ja viņa sagatavotājs nodrošinājums nav apmierinošs;

    - Būvuzņēmējs  uzdevis savu tiešo pienākumu vai darbu veikšanu kādam apakšuzņēmējam vai citām  izpildītājām;

  - Līguma 17.2. un 17.3. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 17.2. un 17.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 16.2. punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, izņemot Līguma 4.3.punkta noteikumus, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības (tajā skatā garantijas saistības) vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pušu adreses

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

| Pasūtītājs |  | Būvuzņēmējs |
| --- | --- | --- |
| Daugavpils novada dome Reģ. Nr. 90009117568 Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV84TREL9807281440200 Tālr.:_________________________ Fakss:________________________ ___________________ /__________ / |  |  |

C pielikums

Atklāta konkursa „Sventes pagasta  katlu mājas

rekonstrukciju  un apkures katlu nomaiņu”

(iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/02 /KPFI)

nolikumam

VEIDNES PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

C1 Pielikums   PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

„Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”

iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2012/2 KPFI

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] Daugavpils novada domes, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa”  (projekta Nr.KPFI-4/15) iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2012/2/KPFI, nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma,

- Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma, (turpmāk – Piedāvājums),

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

2.1. izstrādāt tehnisko projektu un veikt būvdarbus Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcijai  un apkures katlu nomaiņai,   saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma pielikums A1 un A2)    (turpmāk –  darbi) par   kopējo līgumcenu:

- Būvdarbu un pakalpojumu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Būvdarbu un pakalpojumu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

  - slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums B),

2.3. sniegt Pakalpojumus un veikt Darbus saskaņā ar Laika grafiku, kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2.4. Ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts, mēs iesniegsim līguma nodrošinājumu 10% apmērā no līguma cenas.

- Ar šo apliecinām, ka pretendentam ir pietiekami finanšu un materiāltehniskie resursi būvdarbu veikšani un pakalpojumu sniegšanai.

- Piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.

- Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

- Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta nosaukums _______________________________________

Pretendenta reģistrācijas Nr. ___________________________________

Pretendenta adrese: __________________________________________

Telefons, fakss, e-pasts _______________________________________

Kontaktpersona: ____________________________________________

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds _____________________________

Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts ________________________

C2 Pielikums

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Uzņēmēja nosaukums: |
| --- | --- |
| 2. | Adrese: |
| 3. | Kontaktpersona: |
| 4. | Telefons: |
| 5. | Fakss: |
| 6. | E-pasts: |
| 7. | Interneta adrese: |
| 8 | Reģistrācijas numurs: |
| 8 | Reģistrācijas vieta: |
| 9. | Reģistrācijas gads: |
| 10. | Nodarbināto skaits: |
| 10. | Uzņēmēja darbības sfēra (īss apraksts): |

C3 Pielikums

PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. | Pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersona | Projekta/līguma nosauk., īss apraksts, apjoms un vērtība, katlu iekārta jauda | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, uzvārds | Tālrunis |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

<paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<paraksttiesīgās personas paraksts>

C4 Pielikums

IEPIRKUMA LĪGUMA BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs |  |  |  |  |
| <paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <paraksttiesīgās personas paraksts> |

C5 Pielikums

PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona | Apakšuzņēmēja darbu saraksts | Apakšuzņēmēja darbu apjoms % no kopējā apjoma |
| --- | --- | --- | --- |

<paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<paraksttiesīgās personas paraksts>

C6 Pielikums

Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <… > |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, adrese un kontaktpersona | Veikto būvdarbu apraksts, kurš atspoguļo būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību nolikuma 6.3.3. vai 6.3.4. punkta prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

C7 Pielikums

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

a. piekrīt piedalīties <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>]

c. [un nodot pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<paraksttiesīgās personas paraksts>

C8 Pielikums

IZZIŅA PAR FINANŠU APGROZĪJUMU

< pretendenta nosaukums> apliecina, ka saskaņā ar pārskatu datiem finanšu apgrozījumi par trim finanšu gadiem (līdz konkursa izsludināšanas dienai) bija sekojoši:

| Gads | Kopējais finanšu apgrozījums LVL (bez PVN) | Apgrozījums būvdarbu /projektēšanas pakalpojumu pašu spēkiem veikšanas jomā LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Vidējais |  |  |

Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās vidējais finanšu apgrozījums atbilst konkursa nolikuma 6.2.1.punkta nosacījumiem.

<paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<paraksttiesīgās personas paraksts>

C9 pielikums:

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME

Pasūtītājs: Daugavpils novada dome, reģ.nr.90009117568, Rīgas ielā 2, Daugavpils Būvuzņēmējs:

Līguma nosaukums: „Sventes pagasta katlu mājas rekonstrukcija un apkures katlu nomaiņa” (projekta Nr. KPFI-4/15) iepirkuma identifikācijas Nr.: DND 2012/2/KPFI Līguma datums , Nr. :

Līguma izpildes adrese: Sventes ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads

Pamatojums: Tehniskas specifikācijas (A1 un A2 konkursa nolikuma pielikumi)

Tāme sastādīta: ___________________________

| Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Objekta nosaukums | Objekta tāmes izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Kopā: |  |
|  |  | PVN (22%) |  |
|  |  | Pavisam kopā |  |
| Sastādīja: vārds un uzvārds, sertifikāta numurs |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts> |