## APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē

Protokols Nr.1

2017.gada 18.maijā

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem

IEPIRKUMA

Būvprojektēšana  un autoruzraudzība  Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

ar identifikācijas numuru: DND 2017/11

NoLIKUMS

Vispārīgā informācija.

- Pasūtītājs un kontaktpersona:

| Pasūtītājs | Daugavpils novada dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90009117568 |
| Adrese: | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 |
| Tālruņa Nr. | +371 654 22238 |
| Faksa Nr. | +371 654 76810 |
| E-pasta adrese: | dome@daugavpilsnovads.lv |
| Kontaktpersona: | Vita Rūtiņa, Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītāja |
| Tālruņa Nr. | +371 65476831, +371 26478537 |
| E-pasta adrese: | vita.rutina@dnd.lv |
| Darba laiks: | Pirmdiena - 8.30 - 18.00 , Otrdiena-ceturtdiena - 8.00 - 16.30, Piektdiena - 8.00 - 15.30, Pārtraukums - 12.00 - 12.30. |
| Tīmekļvietne, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti | https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/ |

2. Informācijas apmaiņa:

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek Latvijas valsts valodā, rakstiski, pa pastu, faksu vai e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja Pasūtītāja kontaktpersona nosūtījusi apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam vienas darba dienas laikā.

  - Informācijas pieprasījums iepirkuma priekšmeta jautājumos (piemēram, jautājumu e-pastā) jānosūta 1.punktā norādītajai kontaktpersonai.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē pie iepirkuma nolikuma, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

- Iespējas saņemt nolikumu un   iepazīties ar iepirkuma priekšmetu:

  - Internetā: Daugavpils novada domes mājaslapā, iepirkumu tiešsaitē: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/iepirkumi_saraksts/

  - Klātienē uz vietas: Daugavpils novada domē,  darba dienās, iepriekš informējot kontaktpersonu.

## 3.3. Iepirkuma priekšmeta vietas apskate notiks visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi  01.06.2017., plkst. 14:30, pēc adreses: SPC “Pīlādzis”, Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads.

## 3.4. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības apskatīt būvniecības ieceres vietu citā laikā (darba dienas un darba laikā), vismaz vienu darba dienu iepriekš sazinoties ar  pasūtītāja kontaktpersonu.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

  - Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās nolikuma 1.punktā noradītāja darba laikā līdz 2017.gada 6.jūnijam plkst. 16:00 vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā adresē, kas ir noradīta  1.punktā.  Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājums neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

    - piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

    - piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Piedāvājuma noformējuma prasības:

  - Piedāvājumus jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:

  - Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā:

    - Titullapa. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādei:

“Piedāvājums iepirkumam ar id. Nr. DND. 2017/11

“Būvprojektēšana un autoruzraudzība Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”

<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, e-pasts>

    - Satura rādītājs ar lapu numerāciju. Satura rādītājā jābūt atsevišķi uzrādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam jāiesniedz saskaņā ar šo Nolikumu;

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (Nolikuma 4.pielikums);

    - Pretendenta atlases/vērtēšanas dokumenti (Nolikuma 8., 9., 10., 11.punkts);

    - Tehniskais piedāvājums  (Nolikuma 1.pielikums);

    - Finanšu piedāvājums (Nolikuma 10.pielikums).

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

  - Dokumentiem jābūt sanumurētiem.

  - Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi pieteikumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.

  - Iesniedzot dokumentu kopijas, dokumenta kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

  - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu.

  - Piedāvājumu jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros:

    - 1 (vienā) oriģināleksemplārā;

    - 1 (vienā) kopijā.

6.  Informācija par iepirkuma priekšmetu.

## Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).

## CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

## 6.3. Tehniskās specifikācijas pievienotas nolikuma 1.pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma līguma noteikumi:

7.1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā “Iepirkuma līgums (projekts)” formai. Ja ar Pretendentu, kas ir personu apvienība, bet kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), iepirkuma līgums tiks slēgts, apvienībai 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas noformējot savu sadarbību atbilstoši Komerclikuma prasībām.

7.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām  atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

7.3. Iepirkuma līgums par autoruzraudzību tiks slēgts atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā “Iepirkuma līgums (projekts)” formai pirms būvdarbu uzsākšanas. Projekta īstenošanas būvdarbi plānoti 2018.gadā.

## Būvprojekta izstrādes termiņš 120 (simtu divdesmit) kalendāras dienas no līguma noslēgšanas dienas (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas).

8.Prasības pretendentam:

Atlases prasības un iesniedzamie atlases/vērtēšanas dokumenti:

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 8.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei: |
| 8.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvprojektēšanu, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. | a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 4.pielikums). b) Pilnvarotām personām, dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina personu paraksta tiesības, kuras parakstījušas iesniegto pieteikumu Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. |
| 8.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem. | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu un tā apakšuzņēmējiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv Atsevišķus dokumentus papīra formātā Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem un to apakšuzņēmējiem nav jāiesniedz. b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. |
| 8.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei: |
| 8.2.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (proti par 2014. , 2015., 2016. un 2017.) skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir pieredze vismaz 1 (vienas) publiskas ēkas ar platību ne mazāku kā 3500 m2 pārbūves vai atjaunošanas projekta izstrādē un autoruzraudzībā, kurš ir saistīts ar energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem un kura ietvaros veikta ēkas fasāžu siltināšana, bēniņu siltināšana, iekšējo siltumapgādes un ventilācijas sistēmu pārbūve un saules kolektoru uzstādīšana. Par atbilstošu pieredzei tiks atzīts būvprojekts un /vai būvniecības ieceres dokumentācija, kas akceptēts būvvaldē atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kuram ir veikta un pabeigta autoruzraudzība un saņemta pozitīva pakalpojuma pasūtītāja atsauksme. | Informācija īstenotiem projektēšanas pakalpojumiem saskaņā ar pieredzes apliecinājuma formu (nolikuma 5.pielikums), pievienojot: a) attiecīgo būvprojektēšanas pakalpojumu pasūtītāja izsniegtu atsauksmi, kas apliecina, ka pakalpojums ir veikts noteiktā laikā, apjomā un kvalitātē; b) dokumenta kopiju, kurš apliecina, ka būvprojekts ir akceptēts būvvaldē vai būvniecības ieceres dokumentā ir būvvaldes atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi; c) dokumenta kopiju, kurs apliecina, ka augstākminētajos dokumentos noteiktajam objektam ir veikta un pabeigta autoruzraudzība. |
| 8.2.2. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista atbilstošas kvalifikācijas arhitektu, ko apliecina derīgs arhitekta prakses sertifikāts. 8.2.3. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista atbilstošas kvalifikācijas siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāju, ko apliecina derīgs būvpraksēs sertifikāts atbilstošā jomā. 8.2.4. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista atbilstošas kvalifikācijas ēku konstrukciju projektēšanas inženieri, ko apliecina derīgs būvpraksēs sertifikāts atbilstošā jomā. 8.2.5. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista atbilstošas kvalifikācijas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas inženieris, ko apliecina derīgs būvpraksēs sertifikāts atbilstošā jomā. 8.2.6. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista atbilstošas kvalifikācijas elektroietaišu projektētājs, ko apliecina derīgs būvprakses sertifikāts atbilstošā jomā. 8.2.7. Pretendentam līguma izpildē jāiesaista atbilstošas kvalifikācijas ugunsdzēsības sistēmas projektētājs, ko apliecina derīgs būvpraksēs sertifikāts atbilstošā jomā. | a) Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un viņu kvalifikāciju saskaņā ar 6.pielikumu. b) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esamības faktu attiecībā uz Latvijas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv Atsevišķus dokumentus papīra formātā Latvijas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (to būvprakses sertifikātiem) nav jāiesniedz. c) Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs un tie nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz Nolikuma 11.punktā noteiktie dokumenti. d) Informācija par līguma izpildē iesaistīto būspeciālistu pieredzi un pieejamību jāapliecina saskaņā ar 7.pielikumu. |
| 8.2.8. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | a) pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (Nolikuma 9.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 8.2.9. Pretendents līguma izpildē var iesaistīt apakšuzņēmējus. | a) apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu. Sarakstā norāda visus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. b) apakšuzņēmēja Apliecinājums par gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. |

9. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz:

9.1. Sabiedrības līguma apliecināta kopija. Līgumā jānorāda, kuras personas ir apvienojušas personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, papildus jāiesniedz:

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.

- Papildus dokumenti ārvalstu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs:

11.1.Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

11.2.Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

12. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

  - Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendentam tiek konstatēti Nolikuma 17.1.punktā minētie apstākļi.

- Tehniskais piedāvājums:

  - Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas formai (Nolikuma 1.pielikums) iesniedzot parakstītu Projektēšanas uzdevumu.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

  - Pēc Pretendenta kvalifikācijas pārbaudes Iepirkumu komisija veic pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Tehniskais piedāvājums neatbilst  Nolikuma  prasībām un Projektēšanas uzdevumu saturam.

- Finanšu piedāvājums:

### Finanšu piedāvājums sastāv no aizpildītas finanšu piedāvājuma formas, saskaņā ar nolikuma 10.pielikumu.

### Līguma cenai jābūt norādītai par visu iepirkuma apjomu.

### Līguma cenu jānorāda EUR, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā iepirkuma uzvarētajam saskaņā ar līgumu.

### Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, kā arī jāietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.

### Finanšu piedāvājumā līguma cenu norāda bez PVN, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

  - Pēc Pretendenta piedāvājuma atbilstības pārbaudes Iepirkumu komisija veic Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Finanšu piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normatīvo regulējumu.

- Pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā:

  - Iepirkumu komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

    - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

    - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkuma likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 17.1.1., 17.1.2.un 17.1.3. punkta nosacījumi.

17.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 17.1.1., 17.1.2, vai 17.1.4. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

17.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 17.1.4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 17.1.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 17.1.2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 17.1.4. punktā minētās personas piekrišanu;

17.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 17.1.4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to 17.1.4. punktā minēto personu neattiecas 17.1.noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

17.3.Atkarībā no atbilstoši 17.2.1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

17.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 17.1.4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

17.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai 17.1.4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

17.4.Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 17.1.4. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, 17.3.2. punktā minētajā termiņā iesniedz:

17.4.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

17.4.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

17.4.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

17.5. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to 17.1. noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas 17.1. noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai 17.1.4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Piedāvājuma izvēle un lēmums par uzvārētāju.

  - Par uzvarētāju iepirkumā iepirkuma komisija atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru noteikts uzvarētājs, tiks  papildus norādīti visi noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

18.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš noteikts, ņemot vērā tikai piedāvājuma cenu. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājuma cena ir  viszemākā.

18.3. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu un sniedz tiem 18.1.punktā minēto lēmumā norādāmo informāciju, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi   minētajam lēmumam.

19. Pretendenta pienākumi un tiesības

19.1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

19.2. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais  pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

19.3. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

19.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

19.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

19.5. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

20.Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

20.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

20.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

20.3. Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

20.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

20.5. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

20.6. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

20.7. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

20.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

20.9. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas Publisko iepirkumu likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

21. Pielikumu saraksts:

Nolikumam ir pievienoti 10 (desmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas (tehniskā piedāvājuma sagatavošanas veidnes);

2.pielikums -  Iepirkuma Līgums (projekts) par būvprojektēšanu;

3.pielikums -  Iepirkuma Līgums (projekts) par autoruzraudzību;

4.pielikums – Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā;

5.pielikums -  Pretendenta pieredzes apliecinājums;

6.pielikums – Līguma izpilde iesaistīto speciālistu saraksts;

7.pielikums – Speciālista pieejamības un kvalifikācijas apliecinājums;

8.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts;

9.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās un/vai  apakšuzņēmēja  apliecinājuma veidne;

10.pielikums - Finanšu piedāvājums.

1.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

# Tehniskās specifikācijas

# (tehniskā piedāvājuma sagatavošanas veidnes)

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta izstrādi Sociālo pakalpojuma centra  “Pīlādzis” ēkas pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai.

| Ziņas par būvobjektu |
| --- |
| Būves adrese | Lielā ielā 43, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 44620030378003 |
| Būves grupa, atbilstoši 19.08.2014.MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” | II grupas būve |
| Ēkas galvenais lietošanas veids | 1130 (dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas) |
| Zemes gabala un būves īpašnieks | Daugavpils novada pašvaldība, reģ.Nr.90009117568 |
| Zemes vienības kadastra apzīmējums | 44600030546 |
| Informācija par būvi | Sk. kadastrālās uzmērīšanas lietā pielikumā |
| Projektēšanas mērķis: |
| Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, veicot fasādes, jumta un bēniņu siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, apkures sistēmas pārbūvi, ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūvi un saules kolektora uzstādīšanu; Ēkas labiekārtojuma paaugstināšana, veicot atsevišķu telpu pārbūvi un remontu, inženiersistēmu pārbūvi (elektroapgādes iekšējais tikls, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējas sistēmas, ugunsdzēsības ūdensvads; ugunsdrošības signalizācijas sistēma, kabeļtelevīzija) un karsta ūdensapgādes tikla izbūve. |
| 3. Projektēšanas posmi: |
| Būvniecības ieceres dokumentu sagatavošana, tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, būvatļaujas saņemšana; Būvprojekta izstrāde un būvvaldes akcepta saņemšana; Autoruzraudzība. |
| I. BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTU IZSTRĀDE: |
| Prasības ēkas pārbūvei un piebūves izbūvei ierosinājuma dokumentu izstrādei | Sagatavot būvniecības iesniegumu (MK Noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 4.pielikums) un būvprojektu minimālā sastāvā (atbilstoši MK Noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 31.punkta prasībām) |
| Prasības ēkas tehniskajai apsekošanai un inženierizpētei | Lai noskaidrotu ēkas atbilstību Būvniecības likuma 9.panta otras daļas 1.punktā izvirzītājam prasībām jāveic ēkas tehnisku apsekošanu apjomos un ar metodēm atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”. Noteikt konstrukciju nestspēju, sakarā ar durvju ailu pārbūvi, ieejas mezglu pārbūvi un starpsienu pārbūvi. Noteikt inženiersistēmu tehnisko nolietojumu. Veikt zemes gabala topogrāfiskos mērījumus – 1 ha platībā apkārt ēkai |
| Būvniecības iesniegumu izpildītājs iesniedz pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā; Būvprojektu minimālā sastāvā 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un elektroniski PDF un Dwg formātā. |
| II. BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN NOFORMĒJUMS: |
| Vispārējas prasības: |
| Būvatļaujā iekļauto vispārējo projektēšanas nosacījumu izpilde (pamatojums MK noteikumi Nr.529”Ēku būvnoteikumi” 54.1.punkts) | Pasūtītājs un Būvprojekta izstrādātājs veic grozījumus Projektēšanas uzdevumā atbilstoši izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem un saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām. Būvprojekta izstrādātājs nodrošina būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju, SPC “Pīlādzis” direktori, Kalupes pagasta pārvaldi, ar institūcijām, kuri ir izsniegusi tehniskie noteikumi. Būvprojektēšanas līguma ietvaros tehnisko noteikumu izsniegšanu nodrošina Pasūtītājs. |
| Norādījumi teritorijas labiekārtošanai: | Aizsargapmales atjaunošana. Nodrošināt lietus ūdens novadīšanu no ēkas cokola. |
| Prasības vides pieejamībai | Atbilstoši šā uzdevuma un būvatļaujas prasībām. |
| Prasības būvprojekta sastāvam: (pamatojums: MK noteikumi Nr.529 ”Ēku būvnoteikumi” 71. un 74., Būvatļaujas nosacījumi, LBN 202-15"Būvprojekta saturs un noformēšana") |
| 1. Vispārīgā daļa: 1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti; 1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem. 2. Arhitektūras daļa: 2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. būvprojekta ģenerālplāns ar inženiertīkliem atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz topogrāfiskā plāna; 2.4. arhitektūras sadaļa: 2.4.1. ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm; 2.4.2. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 2.4.3. tehnisko iekārtu izvietojums; 2.4.4. apdares darbu tabulas, būvizstrādājumu specifikācijas; 2.4.5. galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi , siltumizolācijas tehnoloģija siltumizolācijas izbūves mezgli (cokola, sienu, bēniņu, jumta pārseguma, logu, durvju pieslēgumu mezgli). 3. Būvkonstrukciju daļa (konstrukciju plāni, griezumi, mezgli, būvizstrādājumu specifikācijas). 4. Ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas (ūdensapgāde un kanalizācija, ugunsdzēsības ūdensvads, apkure, vēdināšana, elektroapgāde, siltumapgāde, elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas): 4.1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi; 4.2. vides aizsardzības pasākumi; 4.3. būvizstrādājumu specifikācijas. 5. Darbu organizēšanas projekts. 6. Ekonomisko daļa (jāizstrādā atsevišķi programmas 1. daļai kopā ar 2. daļu un atsevišķi 3. daļai kopā ar 4.daļu ): 6.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 6.2. būvdarbu apjoms 6.3. izmaksu aprēķins (tāme) |
| Prasības būvprojekta saskaņošanai un izskatīšana |
| Būvprojekta izstrādātājs izstrādātu būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros saskaņo ar personām atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai. Pasūtītājs saskaņotu būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna, kā arī, būvprojekta ekspertīzes atzinumu) iesniedz būvvaldē atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi. Būvprojekta izstrādātāja pienākums pārstrādāt būvprojektu vai novērst trūkumus būvprojektā jā tie tiek konstatēti Būvvaldes speciālistiem izvērtēšanas laikā. Pēc būvvaldes konstatēto trūkumu novēršanas pasūtītājs atkārtoti iesniedz būvprojektu izvērtēšanai būvvaldē. |
| Būvprojekta eksemplāru skaits: |
| Parakstītu un saskaņotu Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 eksemplāros (3 oriģināli un 2 kopijas), ka arī CD ierakstītus digitālā formātā (rasējumi Pdf un Dwg, skaidrojoši raksti Pdf un MS Word, ekonomisko daļu Excel formātā ). |
| III. ĒKAS PĀRBŪVES PROGRAMMA: |
| 1.daļa Uzdevums ēkas siltināšanai: |
| Projekta mērķis – panākt kopējo siltumenerģijas patēriņu 53,13 kWh/m2, kur ūdens patēriņš ir 12.06 kWh/m2 un apkures 41,07 kWh/m2, kuri tiek ņemti no centralizētās siltumapgādes sistēmas; Izstrādāt risinājumus, lai minimizētu siltuma patēriņu apkurei, neitralizējot termiskos tiltus, samazinot siltuma zudumus, pasargāt ārējās norobežojošās konstrukcijas no caursalšanas; Pēc renovācijas ēkas kopējām norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficientam HT jābūt vismaz 2391 W/K vai mazākam (pirms renovācijas 5345 W/K); Vienkāršotās fasādes atjaunošanas projektā (apliecinājuma kartē) jāparedz šādus materiālus, lai izpildītu ēkas energosertifikātā norādītās prasības: |
| 1.4.1 | Fasādes sienu siltināšana ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums. Pirms siltināšanas darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un stiprināšana. | Paredzēt fasādes siltināšanu pēc ETAG 004 atbilstošos laika apstākļos (+5Co vai siltāks). Paredzēt logu aiļu siltināšanu ar cieto akmens vati 30 mm; Visām minerālvatēmλ ≤ 0,037 W/(m*K)). Paredzēt ūdensnoteku un notekcauruļu demontāžu un montāžu pēc siltināšanas darbiem. |
| 1.4.2 | Siltinātas ārsienas pārsiltināšana ar 200 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs apmetums. | Uzmanīgi demontēt esošo siltumizolāciju; Paredzēt fasādes siltināšanu pēc ETAG 004 atbilstošos laika apstākļos (+5C un vairāk); Paredzēt logu aiļu siltināšanu; Visām minerālvatēm λ ≤ 0,037 W/(m*K)). |
| 1.4.3 | Cokola sienu siltināšana ar ekstrudētoputupolistirolu vai analogu (200 mm, siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 /(m·k)) + dekoratīvais apmetums. Ierakt putupolistirolu 1.0m gruntī. Jāapber un pareizi jānoplanē zeme ap ēkas apmali. Ir nepieciešams sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. | Paredzēt fasādes siltināšanu pēc ETAG 004 atbilstošos laika apstākļos (+5C un vairāk). Paredzēt logu aiļu siltināšanu; Visiem putuplasta tipiem minerālvatēm λ ≤ 0,041 W/(m*K)). Paredzēt ēkas aizsargapmales atjaunošanu. |
| 1.4.4 | Jumta pārseguma siltināšana ar minerālvati 300 mm λ ≤ 0,037 W/(m*K)) un hidroizolācijas slāņa ieklāšana divās kārtās. | Augšējo vates slāni paredzēt cietāku no attiecīgā ražotāja vates piedāvājuma; Hidorizolācija – ruberoīds divās kārtās. |
| 1.4.5 | Bēniņu pārseguma siltināšana ar minerālvati 300 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.037 W/(m*K). Pirms siltināšanas darbiem veco siltumizolācijas slāni demontēt. | Laipu izveidošana pārvietošanas iespēju nodrošināšanai; Bēniņu lūku nomaiņa ar U<=1,8 W/(m2*K); Minerālvates siltumvadības koeficients λ ≤ 0.041 W/(m*K). |
| 1.4.6 | Veco logu maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2*K)). Logu un durvju montāžas šuves izolācijas slāņu maiņa termisko tiltu novēršanai, ailu siltināšana. | Paredzēt iekšējās un ārējās apdares sakārtošanu pēc logu nomaiņas, jaunas palodzes u.c. Paredzēt logu aiļu un palodžu siltināšanu; |
| 1.4.7 | Ārdurvju maiņa (ar Uw ≤ 1,5 W/(m2*K)) un vējtveru izveide. | Paredzēt iekšējās un ārējās apdares sakārtošanu pēc durvju nomaiņas. Paredzēt ēkas ieejas mezglu jumtiņu un lieveņu pārbūvi. |
| Piezīmes: Būvprojektā norādīto siltināšanas materiālu tehniskiem parametriem jāatbilst energosertifikātā norādītajiem (materiālu biezums, siltumvadāmības koeficients) sk.pielikumā. |
| 2.daļa Uzdevums apkures sistēmas pārbūvei: |
| 2.1. | Pilna apkures sistēmas rekonstrukcija. Divcauruļu apkures sistēmas izveidošana, termoregulējošo vārstu/ar roku regulējamo ventiļu uzstādīšana uz radiatoriem. Jauno radiatoru instalācija vismaz 75% ēkas telpas. Siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana ar 50 mm biezu akmens vates vai ekvivalenta čaulu folijas apvalkā (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.045). Siltummezgla rekonstrukcija. | Pārbūvēt ēkas apkures sistēmu pārejot uz divcauruļu apkures sistēmu; Aprēķināt nepieciešamo radiatoru izmērus katrā telpā; Radiatoriem paredzēt termogalvas; Izprojektēt siltummezglu ēkas telpās. Paredzēt vietu siltummaiņa un iekārtas uzstādīšanu kārsta ūdens sagatavošanai. |
| 2.2. | Plakano vakuuma saules kolektoru uzstādīšana ar triecienizturīgo stiklu 4 mm biezumā. | Uzstādīt saules kolektoru sistēmu ar 30 kW jaudu ar vakuuma saules kolektoriem. |
| 2.3. | Rekuperācijas sistēmas izbūve. | Paredzēt rekuperācijas sistēmas izbūvi atbilstoši projektēšanas programmas 3.daļā norādītajās telpās. Rekuperatora lietderības koeficients 75% vai lielāks. |
| 3.daļa Uzdevums telpu pārbūvei un remontam: |
| Telpas nosaukums | Telpas apzīmējums saskaņā ar kadastr. lietu | Paredzētie pasākumi (telpās paredzētie remonta darbi var tiek precizēti pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem) : |
| 1.stāvs: |
| Foajē | 59 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), uzlikts sienu un kolonnas aizsardzību pret rīteņkrēsliem. |
| Gaitenis | 41, 38 | Sienu, griestu krāsošana, margu krāsošana, uzlikts sienu aizsardzību pret rīteņkrēsliem. |
| Foajē | 32 | Sienu apdares remonts, krāsošana, aiztaisīt stikla bloku starpsienas – 4 gb, uzlikts sienu aizsardzību pret rīteņkrēsliem. |
| Gaitenis | 29, 5 | Grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu, un griestu remonts, krāsošana, durvju ailes pārbūve (3gb– izeja kāpņu telpā), paplašināt 1īdz 900 mm, margu un sienu aizsardzības pret rīteņkrēsliem uzstādīšana gar sienam. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 34 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), grīdas pamatnes un seguma nomaiņa. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 31 | Grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 33 | Grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Sociālā darbinieka kabinets | 30 | Grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 28 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana) |
| Klientu istaba | 26 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana) |
| Klientu istaba | 16 | Grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Iebūvēta skapja pārbūve. Elektroinstalācijas un gaismekļu nomaiņa. |
| Klientu istaba | 25 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), Iebūvēta skapja pārbūve. |
| Apkopēju istaba | 24 | Grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare, durvju nomaiņa. Iebūvēta skapja pārbūve. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Personīgo mantu noliktava | 11 | Durvis nomaiņa, grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Iebūvēta skapja pārbūve. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Telpa smēķēšanai | 4, 3 | Apvienot divas telpās veicot starpsienas pārbūvi. Nomainīt durvis pret plašāku (līdz 900 mm). Veikt grīdas pamatnes un seguma nomaiņu, sienu un griestu apdari. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. Papildus ventilācijas ierīkošana (pieplūdes/nosūces iekārta). |
| Noliktava | 2 | Durvju nomaiņa, grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Siltummezgls | 1 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Siltummezgla iekārtas elektroapgāde. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Tualete, duša | 37 | Telpu pārbūve lai nodrošinātu piekļūšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kanalizācijas un ūdensvada pārbūve, Paredzēt dušu, klozetpodu un izlietņu uzstādīšanu, paliktni kāju mazgāšanai. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Tualete, duša | 36 | Telpu pārbūve lai nodrošinātu piekļūšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kanalizācijas un ūdensvada pārbūve, Paredzēt dušu, klozetpodu un izlietņu uzstādīšanu, paliktni kāju mazgāšanai. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Mediķi | 20, 21, 23 | Grīdu pamatnes un seguma nomaiņa. |
| Mediķi | 22 | Durvju nomaiņa, grīdu pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu apdare. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| 2.stāvs: |
| Gaitenis, foajē | 48, 33 | Grīdas seguma un pamatnes atjaunošana, griestu virsmu remonts un krāsošana, sienu virsmu remonts un krāsošana. Ailes pārbūve (1gb – izeja 32 telpā), paplašināšana 1īdz 900 mm. Margu krāsošana (uzstādīšana), uzlikts sienu aizsardzību pret rīteņkrēsliem. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Gaitenis | 1, 32 | Starpsienas (ģipškartonā) demontāža un jaunas starpsienas izbūve gaiteņa paplašināšanai. Grīda seguma un pamatnes nomaiņa. Griestu apdares remonts un krāsošana. Sienu, apdares remonts un krāsošana. Durvju ailes pārbūve (3gb – izeja kāpņu telpā + 1pāreja ar pandusu pie durvīm 2.16), paplašināšana 1īdz 900 mm. Margu krāsošana (uzstādīšana), uzlikts sienu aizsardzību pret rīteņkrēsliem. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Apkopējas telpa | 5, 4 | Telpu pārbūve. Durvis nomaiņa, grīda hidroizolācija, pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts un apdare. Kanalizācijas un ūdensvada pārbūve. Paredzēt izlietnes uz zema paliktņa uzstādīšanu, jaucējkrānu ar šļūteni. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Tualete | 3, 2 | Telpu pārbūve. Durvis nomaiņa, grīda hidroizolācija, pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts un apdare. Kanalizācijas un ūdensvada pārbūve, klozetpoda, trapa, izlietnes uzstādīšana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 15 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 16 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 7 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 17 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 8 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 18 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 9 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Personīgo mantu glabātuve | 6 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Iebūvēta skapja pārbūve. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Tualete, dušas telpa | 10, 11, 12, 13, 15 | Telpu pārbūve. Durvis nomaiņa, grīdas hidroizolācija, pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts un apdare. Kanalizācijas un ūdensvada pārbūve, klozetpodu, trapa, izlietnes uzstādīšana, paliktnis kāju mazgāšanai. Dušu un vienu klozetpodu pielāgot cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Tualete, dušas telpa | 27, 28, 29, 30, 31 | Telpu pārbūve. Durvis nomaiņa, grīdas hidroizolācija, pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts un apdare. Kanalizācijas un ūdensvada pārbūve, klozetpodu, trapa, izlietnes uzstādīšana, paliktni kāju mazgāšanai. Dušu un vienu klozetpodu pielāgot cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 20 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 21 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 26 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 22 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Soc.darbinieka telpa | 25 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 23 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Atpūtas telpa | 24 | Durvis uzstādīšana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Atpūtas telpa | 19 | Durvju krāsošana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Sociālo aprūpētāju kabinets | 34 | Durvju krāsošana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 52 | Durvju krāsošana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 51 | Durvju krāsošana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 50 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), durvju krāsošana |
| Klientu istaba | 49 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana),durvju krāsošana |
| Klientu istaba | 36 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), durvju krāsošana |
| Klientu istaba | 37 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), durvju krāsošana |
| Klientu istaba | 38 | Durvju krāsošana, grīdas pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 39 | Durvju krāsošana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Aprūpētāju kabinets | 40 | Durvju krāsošana, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Dusas telpa | 41 | Durvju krāsošana, Kosmētiskais remonts |
| Palīgtelpas, veļas noliktava | 53,54,55, 56, 58, 57 | Durvis nomaiņa, grīda pamatnes un seguma nomaiņa, sienu un griestu remonts, apdares atjaunošana. Gaismekļu nomaiņa, instalācijas nomaiņa. |
| Klientu istaba | 35 | Kosmētiskais remonts (sienu, griestu apdares atjaunošana), durvju krāsošana |
| Tualete | 43,44,45,46,47 | Durvju krāsošana, kosmētiskais remonts. Viena klozetpoda un viena izlietnes pārbūve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. |
| Dušas telpa | 41,42 | Kosmētiskais remonts |
| Kāpņu telpas: |
| Kāpņu telpa un ieejas mezgls | Telpu grupa 903, telpas 1, 2, 3, 4 | Grīdas seguma un pamata nomaiņa kāpņu laukumos, kāpņu pārklājums ar epoksida krāsu “čipsi”. Sienu, un griestu kosmētiskais remonts. Ieejas durvju ailes pārbūve, paplašināšana 1īdz 900 mm. Margu nomaiņa. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Kāpņu telpa un ieejas mezgls | Telpu grupa 902, telpas 1, 2, 3, 4, 5 | Grīdas seguma un pamata nomaiņa kāpņu laukumos, kāpņu pārklājums ar epoksida krāsu “čipsi” Sienu, un griestu remonts, krāsošana. Ieejas durvju ailes pārbūve, paplašināšana 1īdz 900 mm. Margu nomaiņa. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa. |
| Kāpņu telpa un ieejas mezgls | Telpu grupa 901, telpas 1, 2, 3, 4, 5 | Grīdas seguma un pamata nomaiņa kāpņu laukumos, kāpņu pārklājums ar epoksida krāsu “čipsi”. Sienu, un griestu remonts, krāsošana. Ieejas durvju ailes pārbūve, paplašināšana 1īdz 900 mm. Margu nomaiņa. Gaismekļu nomaiņa, elektroinstalācijas nomaiņa |
| 4.daļa Uzdevums inženiersistēmu atjaunošanai un pārbūvei: |
| Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas apsekošana, pārbūve (nepieciešamības gadījumā jāmaina visi), ugunsdzēsības krānu un skapīšu nomaiņa. Iekšēja aukstā ūdensvada sistēmas apsekošana, sadalošo vadu un stāvvadu nomaiņa, jauno pievadu sanitāri tehniskajām ierīcēm un tehnoloģiskajām iekārtām ierīkošana. Sanitāri tehnisko ierīču uzstādīšana. Karstā ūdensvada izbūve, sadalošā tīkla ierīkošanu pārbūvējamos dušas un tualešu telpās. Paredzēt kombinētu kārsta ūdens apgādes sistēmu - no ciema siltumtīkla uzstādot siltummezglā siltummaini, regulējošo iekārtu un automātikas un no saules kolektora (sk.programmas 2.daļā) . Ūdens uzsildīšanai paredzēt arī boilerus. Iekšējās kanalizācijas tīkla apsekošana, novadošo cauruļvadu un stāvvadu nomaiņa, jauno novadošo cauruļvadu no sanitāri tehniskajām ierīcēm izbūve. Kabeļtelevīzijas iekārtu un vadu demontāža un montāžā pēc paveikta remonta, sistēmas paplašināšana . Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pārbūve. Ugunsdzēsības apsardzes signalizācija neatbilst mūsdienu tehnoloģiskajam standartam. Ir jāuzstāda jauni specializēti ugunsdzēsības paneļi un detektori ar CE marķējumiem (pēc defektācijas akta). 4.7. Elektroinstalācijas pārbūve: 4.8.1.Iekšējas elektroapgādes sistēmas apsekošana. 4.8.2. Elektroinstalācijas pārbūve / izbūve projektēšanas uzdevuma 3.daļā norādītajās telpās. 4.8.3. Apgaismojumam piemērot ekonomiskie gaismekļi ar LED spuldzēm. Telpās, kur paredzēti pārbūves darbi jānodrošina apgaismojuma līmeņi: Telpas nosaukums Apgaismojuma virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums (augstums no telpas grīdas (m)) Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lx) klientu dzīvojamā istaba –guļamtelpa uz grīdas uz galda virsmas 200 300 gaitenis, kāpņu telpa uz grīdas 100 ēdamtelpa uz galda virsmas 200 sanitārā telpa uz grīdas 150 Dzīvojamās telpās papildus paredzēt sienu gaismekļu uzstādīšanu pie katras gultas. 4.8.4. Ieejas mezglu apgaismojums. 4.8.5. Paredzēt programmas 2.un 3.daļā inženiertīklu un iekārtu elektroapgādi. |
| Pielikumi: 1.Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta. 2. Energosertifikāts. |

2.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

IEPIRKUMA Līgums (projekts)

par būvprojektēšanu

datums, vieta

Daugavpils novada dome, Reģ.Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un …………………,………………… (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkumā „Būvprojektēšana un autoruzraudzība Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2017/11 rezultātiem un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – iepirkuma piedāvājums),  īstenojot projektu “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros,  noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt  Būvprojektu (turpmāk –Būvprojekts) Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa, atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs apņemas izstrādāt Būvprojektu, saskaņot  Būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām personām un saņemt Būvprojekta akceptu un atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Daugavpils novada pašvaldības būvvaldē.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem izstrādāto, saskaņoto Būvprojektu (tajā skaitā ar Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes atzīmi (akceptu) par projektēšanas nosacījumu izpildi) un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Darbu  pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā Līgumcena par Būvprojektu izstrādi, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (līguma 2.pielikums ) ir EUR _____ (______ eiro, __ centi), un pievienotās vērtības nodoklis (PVN)  21% EUR ______ (___ eiro, ___ centi), kopā ar PVN EUR _____ (___ eiro, ___ centi), kura ietilps līguma summas par būvprojektu daļu izstrādi:

| Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN 21% | Summa, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ēkas siltināšanas un apkures sistēmas pārbūves projektēšana energoefektivitātes paaugstināšanai (programmas 1. un 2. daļa) |  |  |  |
| Ēkas telpu un inženiersistēmu pārbūves projektēšana (programmas 3. un 4. daļa) |  |  |  |

  - Līgumcena  ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par Būvprojektu izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas Būvprojektu izstrādāšanas gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Izpildītāja atlīdzības (kopējās Līgumcenas) pietiekamību šajā Līgumā paredzētā Būvprojektu izstrādāšanai.

  - Pasūtītājs  apmaksā  Izpildītājam 20% (divdesmit procenti) no 2.1. punkta paredzētas līguma summas (ieskaitot PVN) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas būvvaldē un būvatļaujas saņemšanas  un  starpposma  Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Pasūtītājs  apmaksā  Izpildītājam  2.1. punkta paredzētu atlikušo līguma summu (ieskaitot PVN) 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.

  - Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projektēšanas  uzdevumu (Līguma 1.pielikums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Darbi ir pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu atbilstoši līguma 4.1. punktam.

2.6. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs, datums un iepirkuma procedūras id. Nr. DND 2017/11., investīciju projekta nosaukumu.

  - Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītajam paredzētā maksājuma.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.punktā minēto Būvprojektu izstrādi, saskaņošanu, un akceptēšanu būvvaldē 120 kalendāro dienu laikā (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas), nododot Būvprojektu dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 4.punktam ar Darbu  nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Līguma 3.2.punktā noteikto Būvprojekta izstrādes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās, saskaņā ar 10.punktā minētajiem nosacījumiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

- DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

4.1.	Pabeigto Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos)   eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.

4.2.	Pasūtītājs paraksta Darbu nodošanas pieņemšanas aktu, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

4.2.1.Būvprojekts atbilst Projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (Līguma 1. pielikums);

4.2.2.Būvatļaujā ir Daugavpils novada pašvaldības būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

- PUŠU SAISTĪBAS

5.1.Izpildītāja apliecinājums:

Izpildītājs pilnībā ir iepazinies ar Projektēšanas uzdevumu,  Projektēšanas uzdevumā  iekļautajiem  nosacījumiem un uzdevumiem, veicis  projektējamā objekta apskati dabā, apzinājis iespējamos būvprojekta izstrādes riskus saistībā ar plānoto inženierizpētes veikšanu, tehnisko noteikumu prasību un būvatļaujā iekļauto prasību izpildi un apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izstrādātu Būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot Būvniecības likumu un būvnormatīvus un pabeigtu darbus Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Izpildītājs izstrādājot Būvprojektu apņemas:

    - nodrošināt Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā un normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

    - ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

    - Piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs (telpas nodrošina Pasūtītājs), kurās Izpildītājs informēs Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai.

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Būvprojekta izstrādi;

    - ja Būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

    - Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvprojekta izstrādei drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus, un papildus personālu ievērojot 12.punkta prasības. Par Būvprojekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju vai personāla veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

    - ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētas nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, neprasot par to papildus samaksu;

    - ja Būvprojektā atklājas trūkumi, kurus ir iespējams konstatēt tikai būvdarbu izpildes gaitā, Izpildītājam ir pienākums  novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam un Būvuzņēmējam tehnisko risinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā  pieprasījuma saņemšanas brīža, neprasot par to papildus samaksu.

  - Pasūtītājs apņemas:

5.3.1.  Izsniegt Izpildītājam Būvprojekta izstrādei nepieciešamus tehniskos noteikumus atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem;

5.3.2. saskaņot no Pasūtītāja puses Izpildītāja izstrādāto un ar personām  atbilstoši saskaņoto Būvprojektu;

5.3.3. samaksāt Izpildītājam par izpildītu Darbu atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

5.3.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un pilnvaras.

5.3.5. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darba izpildes gaitu.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja (būvprojekta daļas vadītāja)  pienākumus (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā.

  - Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

  - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

  - Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.5 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Būvprojektu izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.5% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas.

7.3. Ja iestājas Līguma 5.2.7. un 5.2.8. apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu noteiktajā termiņā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam segt to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Būvprojekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

7.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līguma summas.

7.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora ir tiesības pieprasīt līgumsodu 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līguma summas.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas katastrofas, ugunsgrēki, kara darbība, militāras akcijas, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, elektroenerģijas trūkums, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi, u.c. ārkārtēji apstākļi, kurus puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.

  - Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojektā vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Daugavpils novada Būvvalde.

- LĪGUMA GROZĪŠANA

10.1. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses pēc abu pušu savstarpējas vienošanās;

10.1.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu ne vairāk kā līdz 10 kalendārajam dienām kopumā Līguma izpildes periodā, nemainot kopējo Līgumcenu, ja ieinteresētās personas, kuri ir izsniegusi tehniskie nosacījumi kavē būvprojekta  risinājumu saskaņošanu;

10.1.2. Pasūtītājs veic grozījumus Līguma 1.pielikumā “Projektēšanas uzdevums” nemainot kopējo Līgumcenu, pēc  ēkas konstrukciju un inženiersistēmu tehniskās apsekošanas paveikšanas  atbilstoši  Projektēšanas uzdevumā iekļautajiem nosacījumiem un /vai izstrādes laikā veicot precizējumus uzdevumā atbilstoši faktiskajai situācijai un, ja tas nepieciešams energoefektivitātes projekta mērķa sasniegšanai.

10.2.  Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

- LĪGUMA LAUŠANA

  - Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ari minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

  - Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

    - ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

    - Būvprojekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;

    - Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;

    - Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

  - Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Būvprojekta dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, par ko Pasūtītājs un Izpildītājs ir savstarpēji vienojušies.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

- PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

12.1 Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 12.2. punkta minēto gadījumu.

12.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt iepirkuma līguma izpildē papildu apakšuzņēmējus, kura sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējas iepirkuma līgumcenas.  Pēc līguma noslēgšanas  Izpildītāja piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīt  iepirkuma līguma izpildē drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nosacījumus:

12.2.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

12.2.2. tiek nomainīts personāls vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam personālām vai apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

12.2.3. piedāvātajam personālām vai apakšuzņēmējam uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,  nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā  daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  Pārbaudei   Pasūtītājs piemēro šā likuma 9.panta  noteikumus.

12.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmējs 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Pasūtītājs saskaņo vai noraida personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu vai iesaistīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

  - Izpildītājs  ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegs Pasūtītājam apliecinājumu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

13.PĀRĒJIE NOTEIKUMI

13.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvrojekta nodošanu – pieņemšanu Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja ataujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā ari prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

13.2. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, datumu.

13.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

13.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

    - No Pasūtītāja puses – _______________

    - No Izpildītāja puses - ______________

  - Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līguma pielikumi:

1.Projektēšanas izdevums;

2. Finanšu piedāvājums.

- PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

3. pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS (PROJEKTS)

Datums, vieta

Daugavpils novada dome, reģ.Nr. 90009117568 , juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un …………………,………………… (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkuma  “Būvprojektēšana un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2017/11 rezultātiem un  Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), īstenojot projektu “Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros,  noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus objektam <objekta nosaukums, saskaņā ar būvprojektu>, turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”, līdz objektu nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Līgumu  un Būvprojektu , turpmāk tekstā “Būvprojekts”.

1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta sadaļu autoru autortiesību ievērošanu un garantē, ka Autortiesību likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis  pilna apjoma un visu veidu Būvprojekta izmantošanas tiesības no būvprojekta daļu autoriem – autortiesību subjektiem vienkāršas licences veidā, un ir tiesīgs šīs tiesības nodot Pasūtītājam.

1.3. Būvprojekta kā autortiesību objekta izmantošanas tiesības pilnā apjomā un visos veidos (vienkārša licence) Pasūtītājs iegūst brīdī, kad  samaksājis līguma summu Izpildītājam pilnā apjomā.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Veicot autoruzraudzību Izpildītājs apņemas:

2.1.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības būvvaldē akceptētajam <objekta nosaukums, saskaņā ar būvprojektu>, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

2.1.2. iecelt par autoruzraugu speciālistu, kurš Būvprojekta izstrādes laikā pildīja būvprojekta vadītāja pienākumus un/vai būvspeciālists, kurš izstrādājis  būvprojektu. Izpi1dītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Izpildītājs vairs nenodarbina būvprojekta vadītāju   vai tas  zaudējis patstāvīgās prakses tiesības, autoruzraudzības veikšanai būvprojekta izstrādātājs norīko citu atbilstošas  jomas būvspeciālistu. Būvspeciālista nomaiņu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju līguma  9.punktā noteiktajā kārtība.

2.1.3. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepiejaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojekta paredzētajiem;

2.1.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

2.1.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaita būvnormatīvu prasības;

2.1.6. visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

2.1.7. izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam;

2.1.8.  ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu īstenošanai;

2.1.9. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

2.1.10. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu rakstiska vai mutiska uzaicinājuma;

2.1.11. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā;

2.1.12. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos;

2.1.13. Izpildītājam pirms autoruzraudzības uzsākšanas ir jāsagatavo autoruzraudzības žurnāls un jāreģistrē Daugavpils novada būvvaldē.

2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. Izsniegt Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai.

2.2.2. Pieņemt izpildītos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2.3. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

2.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA,  PAKALPOJUMU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Par pakalpojumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu …..,…. Euro (………………euro un……. centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN)  …..,…. Euro (………………euro un……. centi), kopējā līguma summa ar PVN …..,…. Euro (………………euro un……. centi), kura ietilps līgumcenas  par atsevišķu būvprojekta daļu autoruzraudzību:

| Autoruzraudzības priekšmeta nosaukums | Summa, EUR bez PVN | PVN 21% | Summa, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ēkas siltināšana un apkures sistēmas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai |  |  |  |
| Ēkas telpu un inženiersistēmu pārbūve |  |  |  |

4.2. Norēķinu kārtībā:

4.2.1. Apmaksa Izpildītājam tiks veikta proporcionāli paveiktajam būvdarbu apjomam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.2.2. Pasūtītājs galīgo norēķinu ar Izpildītāju veic pēc būvdarbu pabeigšanas, kad ir parakstīts  akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.3. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajai LR nodokļu likumos noteiktajai likmei un PVN maksāšanas kārtībai. Mainoties valstī noteiktajai norēķinu valūtai līgumā noteiktās cenas tiek pārrēķinātas pēc valsts noteiktā oficiālā kursa.

4.4. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.

4.5. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs, datums un iepirkuma procedūras id. Nr. DND 2017/11, investīciju projekta nosaukumu.

4.6. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad PUSES sastāda aktu par faktiski veiktajiem izpildītajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto pakalpojumu apjomu. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam.

4.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas,  nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas.

5. APDROŠINĀŠANA

5.1. Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laika pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskas atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks atbildīgā  autoruzrauga pienākumus (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, ar darbības termiņu uz visu būvdarbu un garantijas laiku, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajam personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ.

5.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdi Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

5.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar darbības termiņu līdz būvdarbu un garantijas termiņa beigām.

5.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

6.GARANTIJAS

6.1. Izpildītājs atbild par izpildīto pakalpojumu atbilstību visām LV spēkā esošajos būvniecības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

7.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

7.2. Par nepienācīgu saistību izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam pieprasīt līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

7.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

7.4. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līguma cenas.

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

7.7. Visus ar Līgumu saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.

8.2. Izņemot 8.3. un 8.4.punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt puSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.

8.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī par visiem pienācīgi izpildītiem darbiem.

8.5. Neviena no pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, finansējuma nepietiekamība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

8.6. Katra no pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

9.PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 9.2. punkta minēto gadījumu.

9.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt iepirkuma līguma izpildē papildu apakšuzņēmējus, kura sniedzamo pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējas iepirkuma līgumcenas.  Pēc līguma noslēgšanas  Izpildītāja piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīt  iepirkuma līguma izpildē drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nosacījumus:

9.2.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2. tiek nomainīts personāls vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam personālām vai apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.2.3. piedāvātajam personālām vai apakšuzņēmējam uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,  nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā  daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  Pārbaudei   Pasūtītājs piemēro šā likuma 9.panta  noteikumus.

9.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmējs 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

    - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

  - Pasūtītājs saskaņo vai noraida personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīšanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu vai iesaistīšanu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

  - Izpildītājs  ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegs Pasūtītājam apliecinājumu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

10. CITI NOSACĪJUMI

10.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

10.2.  Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

10.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:

10.3.1. no Pasūtītāja puses: ….;

10.3.2.  no Izpildītāja puses: …..

10.4.  Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

4.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Būvprojektēšana  un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai”

(id.Nr.: DND2017/11)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir iepazinusies  ar Daugavpils novada domes, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas ielā 2, Daugavpils novads, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” (id.Nr. DND  2017/11 ) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

  - šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

  - Tehniskā piedāvājuma un

  - Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums).

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

  - veikt būvprojektēšanu un autoruzraudzību  sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai par kopējo līgumcenu:

bez pievienotās vērtības nodokļa   <…> EUR (<summa vārdiem>);

  - slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līgumu veidnēm (Nolikuma 2.un 3.pielikums);

  - veikt Būvprojektēšanu saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 120 kalendāro dienu laikā (neskaitot valstī oficiāli noteiktās svētku dienas)  no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Veikt  būvprojektu autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā  iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā  un termiņos.

- Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

  - Piedāvājums ir spēkā  līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

  - ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma priekšmetu, veicamo darbu un pakalpojuma apjomu un atzinis šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai izstrādātu būvprojektu un veiktu autoruzraudzību un novērtējis visus ar projektēšanas pakalpojumu  izpildi saistītos riskus;

  - mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu  izpildi;

  - nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Norādīt, vai Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

| Pretendenta/Apakšuzņēmēja nosaukums | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro |
| --- | --- | --- |
| <Pretendenta nosaukums> |  |  |
| <Apakšuzņēmēja nosaukums> |  |  |
| <………….> |  |  |

*Tabulā atzīmēt attiecīgo uzņēmuma veidu.

- Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

| Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)2 |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese, tālr./fakss, e-pasts |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Paraksts3 un parakstiesīgas personas vārds, uzvārds |  |
| Datums |  |

1  Kopējā  līguma cena, kura ir noradīta Finanšu piedāvājumā.

2 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)

3  Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

5.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

Pretendenta pieredzes apliecinājums

(par 2014.  2015.  2016.  un par 2017.gadu)

| Informācija par būvprojektu atbilstoši iepirkuma Nolikuma 8.2.1.punkta prasībām | Būvprojekta nosaukums | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvprojekta akceptēšanas datums būvvaldē, būvvaldes nosaukums, autoruzraudzības veikšanas termiņi |
| --- | --- | --- | --- |

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

6.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

LĪGUMA IZPILDEI IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālista darbības joma iepirkuma līgumā | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu)) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

7.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS UN KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS

- Uzvārds, Vārds:

- Statuss līguma izpildē un veicamie uzdevumi:

- Būvprakses sertifikāts: <norādīt Nr. un derīguma termiņu>

- Kontaktinformācija: <tālr., e-pasts>

Es apņemos

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Daugavpils novada domes rīkotā iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” (id.Nr. DND 2017/11 ) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Speciālista vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

8.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMU

SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo pakalpojuma apjoms (% no projektēšanas pakalpojumu kopējās cenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |

Piezīme:  sarakstā jānorāda katru apakšuzņēmēju  kura veicamo projektēšanas pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.

9.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

“Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, apliecinājuma veidne”

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība Sociālo pakalpojumu  centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” (id.Nr.: DND2017/11) ietvaros

Ar šo < Apakšuzņēmēja un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums vai vārds un uzvārds , reģistrācijas numurs   un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domei, reģistrācijas numurs 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība  Sociālo pakalpojumu  centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai” (id.Nr. DND 2017/11 ) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus (pakalpojumus):

<īss būvprojektēšanas  darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvprojektēšanas  pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

10.pielikums

Iepirkuma “Būvprojektēšana un autoruzraudzība

sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”

ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

id.Nr.: DND2017/11  nolikumam

Daugavpils novada domei

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Būvprojektēšana un autoruzraudzība sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas  energoefektivitātes paaugstināšanai

(id.Nr.: DND 2017/11)

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ar šo apliecina, ka piekrīt veikt Būvprojekta izstrādi un  Autoruzraudzību sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, pieņemot visas iepirkuma Nolikumā, Projektēšanas uzdevumā un Līguma noteiktās prasības.

Finanšu piedāvājums būvprojektēšanas darbiem un autoruzraudzībai:

| Nr. p.k | Pakalpojuma nosaukums | Līgumcena EUR bez PVN | PVN 21% | Kopējā līguma summa, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektēšanas uzdevuma ēkas pārbūves programmas 1. un 2. daļa: |
| 1.1. | Ēkas siltināšanas un apkures sistēmas pārbūves projektēšana energoefektivitātes paaugstināšanai |  |  |  |
| 1.2. | Autoruzraudzība |  |  |  |
|  | Kopā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (1.1.+1.2.): |  |  |  |
| 2. | Projektēšanas uzdevuma ēkas pārbūves programmas 3. un 4. daļa: |
| 2.1. | Ēkas telpu un inženiersistēmu pārbūves projektēšana |  |  |  |
| 2.2. | Autoruzraudzība |  |  |  |
|  | Kopā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (2.1.+2.2.): |  |  |  |
| Līgumcena kopā par būvprojektēšanu un autoruzraudzību (1+2): |  |  |  |

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <datums>

Piezīmes:

1)Cenas un summas jānorāda ar 2 (divas) decimālzīmēm aiz komata.

2)Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

3)Pretendenta piedāvātās cenas ir fiksētas visā līguma izpildes laikā.

# Text boxes

Neatvērt līdz 2017.gada  6.jūnijam, plkst. 1600

Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

Pretendenta nosaukums un adrese: ________________________________

Piedāvājums iepirkumam: Būvprojektēšana un autoruzraudzība Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Iepirkuma id.Nr. DND 2017/11

identifikācijas numuru: DND2017/___